- ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

- Лот №4-ТПиР-2018-ЧЭСК «Реконструкция помещений в административном здании Управления для размещения серверного и коммутационного оборудования»

(открытый запрос предложений в электронной форме)

Начало формы

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________________

г.Чебоксары	                      		                                 «___» _______________ 201__ года

Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Гончарова Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности №10-УК от 28.06.2018г., с одной стороны, и

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам проведенного ____________2018г. АО «Чувашская энергосбытовая компания» открытого запроса предложений заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы, указанные в п.1.2. настоящего Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их по цене, в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.

1.2. Подрядчик выполняет работы по реконструкции помещений, расположенных на 2-м этаже в административном здании Управления по адресу: ЧР, г.Чебоксары, ул.Гладкова, дом 13А для размещения в них серверного и коммутационного оборудования (далее - работы) в соответствии с проектно-сметной документацией и со сметой, определяющей объем и содержание работ, являющейся составной и неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения №1).

Работы по реконструкции помещений включают в себя следующие основные виды работ: ремонт помещений, монтаж конструкции распределения нагрузки, монтаж структурированной кабельной системы, системы кондиционирования, системы электропитания и освещения серверной, системы контроля доступа в помещение серверной, системы охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, системы автоматического газового пожаротушения и пожарной сигнализации, системы мониторинга параметров окружающей среды.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов и оборудований, его силами и средствами.

Номенклатура и количество представляемых Подрядчиком материалов и оборудований должны соответствовать утвержденным нормам расхода материалов, их качество должно соответствовать ГОСТу, ТУ, удовлетворять требованиям нормативно-технической документации и подтверждаться техническими паспортами и/или сертификатами качества, гарантийный срок на них определяется заводом-изготовителем.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора согласно утвержденной Заказчиком сметы, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложения №1), составляет __________ (_________________________________________) рублей с учетом НДС 18%/НДС не облагается.

Цена Договора, предусмотренная настоящим пунктом Договора, является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, когда оно вызвано изменением ставки российского налога на добавленную стоимость (НДС). При этом подписание дополнительного соглашения не требуется. Индексация цены настоящего Договора не допускается. Договорная цена может быть изменена исключительно по взаимному согласию сторон, в случае увеличения объема работ, выполнение которых невозможно было определить при заключении настоящего Договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы, пусконаладочные работы, заготовительно-складские расходы, расходы на хранение материалов и оборудования, фонд оплаты труда работников Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, начисления по условиям труда, эксплуатацию машин и механизмов Подрядчика, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Доставка материалов и оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость тары, упаковки и маркировки, подъем на этажи, уборка мусора, командировочные расходы, а также все расходы, которые понес или может понести Подрядчик в связи с выполнением работ по настоящему Договору, осуществляются за счет Подрядчика.

Неучтенные затраты Подрядчика по настоящему Договору, связанные с исполнением условий Договора, но не включенные в цену Договора, со стороны Заказчика оплате не подлежат.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в валюте РФ на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.3.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета на оплату, выставленного Подрядчиком, Заказчик производит предварительную оплату в размере 10% от цены Договора, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала выполнения работ.

2.3.2. Окончательный расчёт по Договору будет произведен Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ (по нетиповой форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (по нетиповой форме КС-3), при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно с согласия Заказчика, а также передачи Заказчику исполнительной документации.

2.4. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за                      10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

2.5. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.

(Данный пункт действует если Подрядчик является плательщиком НДС).

2.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

## 3. Порядок и сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало – в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения суммы предоплаты;

Окончание – в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента начала выполнения работ.

3.2. Режим работы Подрядчика по настоящему Договору устанавливается в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 час.

Любые изменения в режиме работы предварительно согласовываются с Заказчиком.

3.3. Представители Подрядчика (руководители выполнения работ) совместно с представителями Заказчика в процессе выполнения работ должны:

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов и оборудований;

-   проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям нормативно-технической документацией (НТД);

-  проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований ППР, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);

-   обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Договором;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

3.4. Приемка работ осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения им сообщения Подрядчика об окончании выполнения работ и готовности их к сдаче.

3.5. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актами выполненных работ отдельно по каждому межрайонному отделению Заказчика по нетиповой форме КС-2, который подписывается обеими Сторонами. Скрытые работы оформляются соответствующими актами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими сторонами Актов выполненных работ.

3.6. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить выявленные недостатки в двустороннем акте с указанием сроков их выполнения.

3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

3.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

## 4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать проектную документацию для выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

Производить платежи по Договору в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Договора.

4.1.2. Предоставить Подрядчику на время проведения работ территорию для складирования строительного мусора, помещение для складирования материалов и оборудования.

4.1.3. Обеспечить доступ работников Подрядчика в помещения, указанные в п. 1.2. настоящего Договора.

4.1.4. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика исполнительной документации согласно 5.1.8. настоящего Договора принять выполненные работы и подписать акт выполненных работ (по нетиповой форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по нетиповой форме КС-3) или в тот же срок направить мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Повторная приемка выполненных работ осуществляется в том же порядке.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

4.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают не пригодным для использования помещений, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

4.2.5. Если отступления в работах от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

## 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.2. настоящего Договора, в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), отраслевыми стандартами, техническими условиями, строительными нормами, сводами правил (СНиП и СП), ГОСТ, включая, но не ограничиваясь: ГОСТ Р 50571.21-2000; СП 4.13130.2013; СП 5.13130.2009; СП 31-110-2003; ГОСТ 53245-2008. и требованиями, обычно предъявляемыми для данного вида работ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работы Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать ГОСТам в полном объеме. В случае привлечения субподрядчиков для выполнения каких-либо работ по настоящему Договору, предоставить список привлекаемых сторонних организаций, копии заключенных с ними договоров, получить предварительное письменное согласие Заказчика на производство отдельных видов работ данным субподрядчиком. Ответственность за качество и сроки выполнения отдельных видов работ в этом случае возлагается на Подрядчика.

5.1.3. Нести риски случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

5.1.4. До приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории от собственного строительного мусора.

5.1.5. Обеспечить выполнение мероприятий по производственной санитарии, пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности в соответствии со СНиП, СП в течение всего периода выполнения работ в указанных в п. 1.2. настоящего Договора помещениях.

5.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ либо иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ или создают невозможность ее завершения в срок.

5.1.7. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работ на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан немедленно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работ.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1 настоящего Договора цены работ, обязан выполнить работы по цене, определенной в настоящем Договоре.

5.1.8.  В течение 3 (трех) рабочих дней по окончании работ представить Заказчику:

- исполнительную документацию, включающую в себя комплект актов по нетиповым формам КС-2, КС-3, заполненные формуляры;

-  - акты освидетельствования скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы);

- акты освидетельствования ответственных строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- рабочую документацию на строительство объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство;

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

5.1.9. При инициировании Подрядчиком внесения изменений в утвержденную Заказчиком Проектную документацию, самостоятельно и в кратчайшие сроки согласовывать данные изменения с генеральным проектировщиком и Заказчиком, и утверждать данные изменения в органах местного самоуправления, а также в иных уполномоченных организациях, в порядке, установленном действующим законодательством.

5.1.10. Еженедельно предоставлять уполномоченному представителю Заказчика письменный отчет о ходе выполнения работ.

5.1.11. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ на русском языке. Форма и порядок ведения журнала согласовывается Заказчиком и Подрядчиком, должна соответствовать форме и порядку ведения, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007г. Каждая запись в журнале должна подписываться Подрядчиком и представителем Заказчика.

5.1.12. Заключить договор на проведение авторского надзора за ходом выполняемых работ, копии договоров предоставить Заказчику.

5.1.13. Обеспечить проведение послестроительного обследования реконструированного объекта (через 1 год) с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с выдачей соответствующего заключения о техническом состоянии ответственных конструкций зданий.

5.1.14. С момента начала работ и до их завершения вести исполнительную документацию согласно требованиям, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. № 1128, с оперативным предоставлением уполномоченному представителю Заказчика следующей документации:

- Актов освидетельствования скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы);

- Актов освидетельствования ответственных строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство;

- Исполнительных схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- Актов испытания и опробования технических устройств;

- Результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

- Документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

5.1.15. Не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования;

5.1.16. Ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Заказчика сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Привлечь субподрядные организации для выполнения отдельных этапов работ и/или видов работ с предварительного письменного согласия Заказчика.

5.2.2. Складировать строительный мусор на предоставленной для этих целей территории Заказчика.

5.2.3. Складировать материалы и оборудование в предоставленном для этой цели помещении.

6. Качество выполненных работ

6.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должны соответствовать условиям Договора, нормативно-технической документации, отраслевым стандартам, техническим условиям, строительным нормам и правилам, ГОСТу.

6.2. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 60 (шестьдесят) месяцев с момента приемки работ Заказчиком и подписания сторонами актов выполненных работ.

6.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работ, представленных материалов и оборудования, обнаруженными в течение гарантийного срока. Устранение недостатков (дефектов) в выполненных работах, представленных материалах и оборудованиях осуществляется Подрядчиком его силами и за его счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Течение гарантийного срока в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

## 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине порчу или пропажу оборудования и имущества Заказчика, находящегося в помещениях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или, при невозможности этого, возместить Заказчику его стоимость.

7.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.6. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (как конечного, так и промежуточного), а также в случае несвоевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки работ, так и в течение гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать уплаты от Подрядчика неустойки в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.  Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от Подрядчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).

7.7. Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены Договора.

Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливается.

7.8. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных подпунктом 2.5 настоящего Договора, Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

7.9. В случае если Подрядчик является плательщиком НДС и налоговым органом будет составлен Акт камеральной налоговой проверки или Акт выездной налоговой, по результатам которых Заказчиком занижена сумма налога к уплате либо излишне заявлена сумма налога на добавленную стоимость (далее по тексту – НДС) к возмещению по причине, связанной с действиями или бездействиями Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно по требованию Заказчика в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения от Заказчика соответствующей письменной претензии уплатить Заказчику штрафную санкцию в размере 18% (Восемнадцать процентов) от стоимости выполненных работ, в отношении которых принято решение налоговым органом об отказе в возмещении НДС и компенсировать Заказчику  все штрафы и пени, выставленные налоговым органом. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения обязательства, обозначенного в настоящем пункте или в случае неполного исполнения Подрядчиком данного обязательства, Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить последнему пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от подлежащей к оплате суммы, начисленной в рамках настоящего пункта договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

7.10. Пункты 7.8-7.9 действуют в течение 4 (четырех) лет с момента истечения срока действия настоящего Договора в отношении Сторон только в случае, когда расчеты между Сторонами производятся с учетом включенного в стоимость работ налога на добавленную стоимость.

7.11.  В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком договора повлекло его досрочное прекращение и Заказчики заключил взамен его аналогичный договор, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые работы   по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора. При этом, удовлетворение указанных в настоящем пункте требований, не освобождает Подрядчика от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне.

7.12.  Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.13.  	В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику результаты работ, ранее принятые по договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

7.14. Стороны договорились в случае нарушения Подрядчиком обязанностей по договору неустойка засчитывается в счет суммы, подлежащей уплате за работы. В этом случае Заказчик может не направлять претензии и не предъявлять иск, а удержать неустойку путем оплаты работ в сумме, уменьшенной на эту неустойку.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, а также другие стихийные бедствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10 дней с момента их наступления известить другую сторону об указанных обстоятельствах в письменной форме.

8.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой стороны лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и/или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

## 9 Особые условия

9.1. Подрядчик должен допускать к работам лиц не моложе 18 лет, обеспеченных спецодеждой, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедших обучение, аттестованных, имеющих допуск на выполнение специальных работ (работ с электроинструментами, пневмоинструментами, абразивными инструментами, пескоструйных работ и т.д.), а также лиц, имеющих 2 группу по электробезопасности.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями сторон.

9.3. Споры и разногласия по настоящему Договору Cтороны обязуются урегулировать путем переговоров.

Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления.

В случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики.

9.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.5. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон или по требованию одной из сторон путем направления уведомления за 10 рабочих дней до его расторжения при существенном нарушении настоящего договора. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ (п.3.1. настоящего договора) Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без обращения в суд.

При этом, перечисленный Заказчиком авансовый платеж возвращается Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Стороны путем перечисления на расчетный счет Заказчика за вычетом стоимости фактически выполненных работ до момента получения уведомления о расторжении Договора. Стоимость фактически выполненных работ определяется сторонами путем подписания протокола согласования стоимости выполненных работ.

9.6. Все приложения к договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой частью.

- 9.7.  Подрядчик обязан раскрыть информацию обо всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме Приложения №2 к настоящему Договору «Справка Подрядчика. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)», с подтверждением соответствующими документами, заверенными нотариально (Приложение № 1 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), подписать   согласие на передачу персональных данных (Приложение №2 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также представить документы, указанные в п.9.8. настоящего Договора.

9.8. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Подрядчика, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Заказчика в порядке, установленном пунктом 9.7 Договора, представив нотариально заверенные копии документов, подтверждающие такие изменения, а именно:

- Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, а также:

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:

- список владельцев ценных бумаг;

- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;

- решение (протокол) о приеме новых участников;

- устав.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):

- учредительный договор или положение;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:

- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

- решение и договор о создании.

  - для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:

- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.

- Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме Приложения № 2 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

9.9. Независимо от любых других положений Договора в случае непредставления в установленный срок Подрядчиком документов, подтверждающих изменения, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его отправки Заказчиком.

9.10. Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении Договора по основаниям, указанным в п. 9.9 Договора, Заказчик оплачивает только те работы, которые были фактически выполнены Подрядчиком и были приняты Заказчиком в порядке, установленном Договором. При этом Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Договора, прекратить любое исполнение по Договору, а также по требованию Заказчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные досрочным расторжением Договора.

9.11. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления обязан также вернуть Заказчику все ранее переданное Подрядчику для целей исполнения Договора имущество, которое не было использовано последним до момента получения уведомления о расторжении, а также все суммы, причитающиеся Заказчику, в том числе   ранее перечисленные Заказчиком в счет авансов. В случае просрочки возврата Подрядчиком таких сумм, Заказчик имеет право требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.

Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Подрядчик настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Подрядчика в связи с расторжением Договора, по основаниям, указанным в п. 9.9. Договора.

9.12. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

9.13. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 9.12 настоящего Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договоров.

9.14. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном разделе гарантии рассматриваются как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

9.15. В случае нарушения Подрядчиком  обязательств, установленных в п.п. 9.12., 9.13 настоящего Договора, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

9.16. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

9.17. Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 9.12, 9.13 настоящего Договора, сверх суммы штрафа.

9.18. Штраф, предусмотренный п. 9.17 настоящего Договора, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 9.15 настоящего Договора.

9.19. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 9.17 настоящего Договора, при этом «Заказчик» не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

- 9.20. Обязательства по пунктам 9.17, 9.18 настоящего Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия настоящего Договора.

## 10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными актами законодательства РФ и ЧР.

10.2. В случае если невозможность выполнения работ, возникла по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику только фактически понесенные им расходы.

10.3. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

10.4.  Настоящий договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Подрядчика, второй экземпляр для Заказчика.

## 11. Приложения к настоящему Договору

11.1. Приложение №1 – Смета на выполнение работ;

11.2. Приложение №2 - Форма справки Подрядчика. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

  - Приложение № 1 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

  - Приложение №2 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

12. Местонахождение, платежные реквизиты и подписи сторон

| ПОДРЯДЧИК: ___________________/ ____________/ |  | ЗАКАЗЧИК: АО «Чувашская энергосбытовая компания» Юридический и почтовый адрес: 428020, г.Чебоксары, ул.Гладкова, 13«а». ИНН 2128700232, КПП 213050001 Р/с 40702810075020102938 в Чувашском отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 Исполнительный директор __________________________/А.Н. Гончаров/ |
| --- | --- | --- |

Конец формы

Приложение №2

к Договору №____________

от «__»________________201__ г.

| Справка Подрядчика. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (руб) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

- Приложение №1

- к справке Подрядчика о цепочке

- собственников, включая

- бенефициаров (в том числе конечных)

- Перечень подтверждающих документов

- Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, а также:

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:

- список владельцев ценных бумаг;

- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;

- решение (протокол) о приеме новых участников;

- устав.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):

- учредительный договор или положение;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:

- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

- решение и договор о создании.

  - для иных организационно - правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:

- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.

- Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме Приложения № 2 к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

- Для Руководителя организации (в не зависимости от того является он собственником организации или нет) - оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально.

- Приложение №2

- к справке Подрядчика о цепочке

- собственников, включая

- бенефициаров (в том числе конечных)

- Согласие на передачу

- персональных и иных охраняемых законом данных

- Я, ____________________________________________________________________________

- (полностью фамилия, имя, отчество)

- _____________________________________________________________________________

- (дата, месяц, год и место рождения)

- _____________________________________________________________________________

- (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

- ____________________________________________________________________________,

- (основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, выдавшего органа, кода подразделения)

- _____________________________________________________________________________,

- (зарегистрированный по адресу)

- в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро», место нахождения: 660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, дом 51, ОГРН: 1042401810494, ИНН: 2460066195, КПП: 24600100) в Министерство энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:

- персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);

- иных охраняемых законом данных: ___________________________________.

- (указать каких)

- На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:

- запрет на разглашение указанных сведений;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату  документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

- Доступ к персональным и иным охраняемым законом данных в органе, в который такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.

- Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания.

- ______________________                                      ___________________________

- (дата)						              (подпись)