ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

по Лоту №3-Э-2018-ЧЭСК «Сопровождение программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и юридических лиц»

(открытый запрос предложений)

г. Чебоксары							        « ____» _______2017г.

- Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – АО «Чувашская энергосбытовая компания»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполнительного директора Гончарова Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности №8-УК от 01.07.2017г., с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать Услуги по сопровождению программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и юридических лиц АО “Чувашская энергосбытовая компания” (далее – Система), доработка функционала Системы в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением №1 к настоящему Договору (далее – Услуги), Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Срок оказания Услуг по Договору:

1.2.1. Сопровождение Системы - с даты подписания договора в течение 12 месяцев.

Услуги оказываются ежемесячно в период действия настоящего Договора.

1.2.2. Доработка функционала Системы – с момента подписания настоящего Договора в течение 2 месяцев с даты подписания каждого частного технического задания на одну доработку функционала Системы. Количество доработок в период действия настоящего Договора не ограничено, но общая стоимость их услуг за весь период действия настоящего Договора не может превышать стоимости услуг по доработке функционала Системы, указанной в п.2.1. Договора.

1.3. Услуги считаются исполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по сопровождению Системы по форме Приложения №2 к настоящему Договору, акта сдачи-приемки оказанных услуг по доработке функционала Системы по форме Приложения №2.1 к настоящему Договору и утверждения Заказчиком отчета об оказанных услугах по форме Приложения №3 к настоящему Договору.

- Стоимость Услуг, условия и порядок приемки Услуг и расчетов

  - Общая (годовая) стоимость Услуг (цена Договора) по договору согласно Расчёту стоимости услуг (Приложение №4) составляет __________(_____________) рублей с учетом НДС/НДС не облагается, в том числе:

- стоимость услуг по доработке функционала Системы за весь период действия настоящего договора составляет ________________ руб. с учетом НДС/НДС не облагается;

- стоимость услуг по сопровождению Системы за весь период действия настоящего Договора составляет _______________ руб. с учетом НДС/НДС не облагается, ежемесячная стоимость Услуг по сопровождению Системы составляет __________(_____________) рублей в месяц с учетом НДС/НДС не облагается.

Цена Договора является твердой и изменению не подлежит. Стоимость Услуг по настоящему Договору не индексируется в течение всего срока действия Договора.

  - Отчетным периодом для оказания услуг по сопровождению Системы является календарный месяц оказания услуг. Оплата за неполный месяц производится пропорционально количеству дней в данном месяце, в течение которого Исполнитель оказывал услуги.

  - В стоимость услуг включены все затраты Исполнителя, в том числе транспортные, командировочные расходы, расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней и не подлежит изменению в сторону увеличения. Все расходы, которые понес или может понести Исполнитель в связи с оказанием услуг по Договору, осуществляются за счет Исполнителя. Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением условий Договора, но не включенные в стоимость Договора, со стороны Заказчика оплате не подлежат.

  - Исполнитель обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленную в сроки и оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Исполнителем в течение 5  календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Исполнитель обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС. (Данный пункт действует в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС).

  - Оплату за оказанные по настоящему Договору Услуги Заказчик производит в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами ежемесячного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Акта сдачи-приемки оказанных услуг по доработке функционала Системы на основании счетов, выставленных Исполнителем.

  - В случае выставления Исполнителем счета на сумму меньшую размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного Договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Исполнителем независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Исполнителем счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

  - Датой платежа и, соответственно, исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по настоящему Договору, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (далее - Дата платежа) в адрес Исполнителя.

  - Расчеты по Договору производятся в валюте Российской федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора.

  - Порядок приемки услуг по сопровождению Системы:

2.9.1. Сдача приёмка оказанных услуг по сопровождению Системы осуществляется ежемесячно. Исполнитель ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику акт сдачи-приёмки услуг по форме Приложения №2 к настоящему Договору, отчет об оказанных услугах (Приложение 3 к настоящему Договору). Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления акт сдачи-приемки услуг принимает оказанные услуги или в тот же срок предоставляет мотивированный отказ от приемки услуг с указанием недостатков. При этом, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель в течение трех рабочих дней после устранения замечаний, указанных в Перечне, передает Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг повторно.

2.10. Порядок приемки услуг по доработке Системы:

Сдача приемки оказанных услуг по доработке Системы осуществляется на основании подписанного частного технического задания и акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме Приложения №2.1. к настоящему Договору.

- Обязанности Сторон

  - Исполнитель обязуется:

    - Оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - Обеспечить соблюдение своими работниками, оказывающими Услуги, правил внутреннего распорядка Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, с которыми он был ознакомлен и письменно подтвердил свое согласие с ними;

    - Обеспечить соответствие качества оказываемых Услуг условиям Договора и общепринятым профессиональным и отраслевым стандартам;

    - Предпринимать все зависящие от него меры для сохранения конфиденциальной информации, полученной им от Заказчика в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору.

    - Не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования;

    - Ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Заказчика в сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

  - Права Исполнителя:

3.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг по настоящему Договору в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Заказчика предоставление информации, разъяснения (по письменному запросу Исполнителя), необходимой для оказания услуг по настоящему Договору. Факт предоставления информации, разъяснений фиксируется отметкой на сопроводительном письме.

  - Заказчик обязуется:

    - Принимать и оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - Обеспечить работникам Исполнителя доступ в помещения Заказчика для оказания Услуг в согласованное время;

    - Предоставить Исполнителю необходимые для оказания Услуг информацию, права доступа, ключи защиты к системе и подключение к оборудованию, программному обеспечению Заказчика для надлежащего оказания Услуг;

    - По взаимной договоренности, обеспечивать работников Исполнителя, оказывающих Услуги, рабочими местами на территории Заказчика.

    - Содействовать выполнению Исполнителем обязательств по настоящему Договору и предоставлять Исполнителю затребованную по письменному запросу информацию, необходимую для исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору.

  - Права Заказчика:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или оказывает услуги с грубым нарушением сроков, установленных п.2.2 настоящего Договора.

3.4.3. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. Если во время оказания услуг станет очевидным, что она не будет оказана надлежащим образом и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, вправе отказаться от настоящего Договора, либо поручить оказание услуг третьему лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков

- Ответственность Сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - В случае несвоевременного и/или некачественного оказания услуг, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Услуг, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,2% от ежемесячной стоимости Услуг за каждый день несвоевременного и/или некачественного оказания услуг или несвоевременного устранения выявленных недостатков Услуг.

  - В случае нарушения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков. Условия настоящего пункта Договора не ограничивают установленное п. 8.3 Договора безусловное право Заказчика на односторонний отказ от исполнения Договора.

  - Ответственность Заказчика за причиненные Исполнителю убытки ограничивается реальным ущербом, но не более Цены Договора.

  - Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств и устранения нарушений.

  - Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение сроков в случаях, если нарушение сроков исполнения произошло в связи с ненадлежащими действиями или бездействием Заказчика (непредставление или несвоевременное предоставление информации, предоставление недостоверной информации).

  - В случае, если в результате составления и выставления Исполнителем счетов-фактур с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налога на добавленную стоимость, а также сумм соответствующих пеней и налоговых санкций, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации расходов является соответствующее решение налоговых органов, вынесенное по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных подпунктом 2.4 настоящего Договора, Заказчик также имеет право требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - В случае если Исполнитель является плательщиком НДС и налоговым органом будет составлен Акт камеральной налоговой проверки или Акт выездной налоговой, по результатам которых Заказчиком занижена сумма налога к уплате либо излишне заявлена сумма налога на добавленную стоимость (далее по тексту – НДС) к возмещению по причине, связанной с действиями или бездействиями Исполнителя, Исполнитель обязан незамедлительно по требованию Заказчика в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения от Заказчика  соответствующей письменной претензии уплатить Заказчику штрафную санкцию в размере 18% (Восемнадцать процентов) от стоимости оказанных услуг, в отношении которых принято решение налоговым органом об отказе в возмещении НДС и компенсировать Заказчику  все штрафы и пени, выставленные налоговым органом. В случае нарушения Исполнителем срока исполнения обязательства, обозначенного в настоящем пункте или в случае неполного исполнения Исполнителем  данного обязательства, Исполнитель обязан по требованию Заказчика уплатить последнему пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от подлежащей к оплате  суммы, начисленной в рамках настоящего пункта Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

  - Пункты 4.7-4.8  действуют в течение 4 (четырех) лет с момента истечения срока действия настоящего Договора в отношении Сторон только в случае, когда расчеты между Сторонами производятся с учетом включенного в стоимость  услуг налога на добавленную стоимость.

  - В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем Договора повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его аналогичный Договор, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя  возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Договоре, и ценой на сопоставимые  услуги   по условиям Договора, заключенного взамен прекращенного Договора. При этом, удовлетворение указанных в настоящем пункте требований, не освобождает Исполнителя от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне.

  - Требования п. 4.2. Договора не лишают Стороны права на получение предусмотренных ст. 395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными средствами, а также на применение иных последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, предусмотренных Договором и (или) законодательством.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, независящих от Сторон и напрямую препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на период, равный времени действия таких обстоятельств.

  - Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) дней с момента их возникновения в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть письменно подтверждены соответствующим уполномоченным органом или организацией.

  - Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 60 (Шестидесяти) дней, каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. Соответствующее письменное уведомление о расторжении направляется другой Стороне и вступает в силу со дня его получения другой Стороной. При этом Стороны в кратчайшие сроки производят взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам.

  - Неизвещение либо несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в обоснование неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров.

Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления.

  - В случае невозможности достижения соглашения между Сторонами в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора, соответствующий спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Чебоксары.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.

  - Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Исполнителю в устной, либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Исполнителем самостоятельно в ходе визитов к Заказчику, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам;

- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. За разглашение конфиденциальной информации и нанесенный в результате этого ущерб Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

  - Условия защиты конфиденциальной информации, представляемой Заказчиком Исполнителю регулируются отдельно заключаемым Сторонами соглашением по форме Приложения №5 к настоящему Договору.

  - Обработка персональных данных потребителей Заказчика должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".   Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора должен обеспечить подписание должностными лицами Исполнителя, допущенными к обработке персональных данных потребителей Заказчика, Обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных данных по форме Приложения №6 к настоящему Договору и передать их Заказчику.

- Срок действия и порядок прекращения (расторжения) Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение одного календарного года, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Настоящий Договор (включая все Приложения к нему и любые дополнения, подписанные обеими Сторонами) содержит полное соглашение между Сторонами в том, что касается упомянутого предмета настоящего Договора и заменяет все предыдущие договоренности, утверждения, и соглашения, как устные, так и письменные, между Сторонами по отношению к названному предмету Договора.

  - Заказчик имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, при этом дополнительного оформления соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется. В случае досрочного расторжения Договора Стороны проводят взаиморасчеты.

  - Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от необходимости исполнения всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не были исполнены на момент прекращения его действия, а также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение любого из этих обязательств.

- Исключительные права

  - Исполнитель гарантирует, что оказание Услуг, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику их результата не нарушают и не будут нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и других подобных прав, и охраняемых интересов.

  - Исполнитель вправе использовать при оказании Услуг объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

  - Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при оказании Услуг по Договору Исполнителем нарушены исключительные права третьих лиц, Исполнитель полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

  - Исключительные права на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Исполнителем Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Исполнителя, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Исполнитель передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) без уплаты отчислений за использование прав на интеллектуальную собственность на срок не менее 10 лет в том объеме, который требуется для использования результата Услуг.

  - В случае выявления в рамках исполнения Договора или использования результата Услуг патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется сообщить Заказчику о данном обстоятельстве не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления указанных обстоятельств и в приемлемые для Заказчика сроки заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.

- Особые положения

  - Исполнитель обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

  - Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 10.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

  - В случае нарушения Исполнителем обязательств, установленных в п.п. 10.1, 10.2 Договора, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнителем. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Исполнителя до указанной даты расторжения.

  - При этом, Исполнитель принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 10.1., 10.2.  Договора, сверх суммы штрафа.

  - Штраф, предусмотренный п. 10.4. Договора, оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 10.3.  Договора.

  - Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Исполнителю, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 10.4.  Договора, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

  - Независимо от других положений Договора, обязательства по пунктам 10.4., 11.5. продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.

  - Стороны принимают на себя обязательство обеспечить, чтобы при исполнении обязательств по Договору их аффилированные лица, работники или представители не выплачивали, не предлагали выплатить и не разрешали выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым аффилированным лицам, работникам или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные выгоды.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники также не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону о таких предположениях в письменной форме. В соответствующем уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи.

  - После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - Исполнитель обязан раскрыть информацию обо всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме Приложения №7 к настоящему Договору «Справка Исполнителя. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)», с подтверждением копиями соответствующих документов, заверенных нотариально (Приложение № 1 к справке Исполнителя о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), подписать   согласие на передачу персональных данных (Приложение №2 к справке Исполнителя о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и представить документы, указанные в п.10.13. настоящего Договора.

  - В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Исполнителя, Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Заказчика в порядке, установленном пунктами 10.12. Договора, представив копии нотариально заверенных документов, подтверждающие такие изменения, а именно:

- Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее       1 (одного) месяца до даты подписания Договора, а также:

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:

- список владельцев ценных бумаг;

- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;

- решение (протокол) о приеме новых участников;

- устав.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):

- учредительный договор или положение;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:

- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

- решение и договор о создании.

  - для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:

- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.

- Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных».

  - Независимо от любых других положений Договора в случае непредставления в установленный срок Исполнителем документов, подтверждающих изменения, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора, но в любом случае  не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его отправки Заказчиком.

  - Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении Договора по основаниям, указанным в п. 10.14. Договора, Заказчик оплачивает только те  услуги, которые были фактически  оказаны Исполнителем и были приняты Заказчиком в порядке, установленном Договором. При этом Исполнитель обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Договора, прекратить любое исполнение по Договору, а также по требованию Заказчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные досрочным расторжением Договора.

  - Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления обязан также вернуть Заказчику  все ранее переданное Исполнителю для целей исполнения Договора имущество, которое не было использовано последним до момента получения уведомления о расторжении, а также все суммы, причитающиеся Заказчику, в том числе   ранее перечисленные Заказчиком в счет авансов. В случае просрочки возврата Исполнителем  таких сумм, Заказчик имеет право требовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.

  - Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Исполнитель настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Исполнителя  в связи с расторжением Договора, по основаниям, указанным в п. 10.14 Договора.

- Прочие условия

11.1. Уступка прав (требований), принадлежащих Исполнителю на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

11.2. Привлечение третьих лиц к исполнению обязательств Исполнителя по Договору допускается только с предварительного письменного согласования с Заказчиком.

  - Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, и имевшие место до его подписания, теряют силу с даты вступления Договора в силу.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему, оформляются в письменном виде и действительны при условии их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. Все дополнения и изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

    - Приложение №1. Техническое  задание  на  оказание  услуг;

    - Приложение №2. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг по сопровождению Системы;

    - Приложение №2.1. Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг по доработке функционала Системы;

    - Приложение №3.  Отчет об оказанных услугах;

    - Приложение №4. Расчет стоимости услуг;

    - Приложение №5. Соглашение о конфиденциальности;

    - Приложение №6. Обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных.

    - Приложение № 7.  Форма справки Исполнителя. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

- Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: АО «Чувашская энергосбытовая компания» Адрес: 428020, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13а ИНН/КПП 2128700232/213050001 р/с 40702810075020102938 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанка России, к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 ОКПО 75691281 тел.: (8352) 39-91-12, 39-91-11. Исполнительный директор. ____________________/ А.Н. Гончаров/ М.П. | Исполнитель: ____________________/ _________________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору №____________

от «__»__________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сопровождению программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и юридических лиц АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ УСЛУГИ

Услуги по сопровождению программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и юридических лиц АО “Чувашская энергосбытовая компания” (далее “Система”).

  - Обозначения и сокращения

Таблица 1. Обозначения и сокращения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Чувашская энергосбытовая компания» |
| Исполнитель | Организация, заключившая договор оказания услуг с АО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам конкурсных процедур |
| ЛКК | Личный кабинет клиента |
| ПО | Программное обеспечение |
| Релиз | Одно или более изменений, построение, тестирование и развертывание которых выполняется совместно |
| Система | Программное обеспечение по автоматизации расчетов физических лиц, разработанное и внедренное по договору №01-01-72 от 12.09.2017г и Программное обеспечение по автоматизации расчетов юридических лиц разработанное и внедренное по договору №01-01-81 от 05.10.2017г |
| СУБД | Система управления базой данных |
| Внешние системы | Другие Системы, на которые Заказчик не может оказывать прямого влияния, взаимодействующие с Системой для автоматизации расчетов с юридическими и физическими лицами |
| Внутренние системы | Системы, на которые Заказчик может оказывать прямое влияние, взаимодействующие с Системами для автоматизации расчетов с юридическими лицами и физическими лицами |
| ФЛ | Потребители – физические лица |
| ЮЛ | Потребители – юридические лица |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| SLA(Service Level Agreement) | Соглашение об уровне сервиса |

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА).

Заказчик: Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания».

Адрес: РФ, 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д.13а электронная почта esa@ch-sk.ru, контактный телефон: +7 (8352) 39-91-96.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

  - Цели сопровождения Системы:

- обеспечение бесперебойной и отказоустойчивой работы Системы;

- осуществление информационного обмена с внешними и внутренними системами;

- доработка Системы;

- сопровождение пользователей Заказчика.

  - Задачи сопровождения Системы:

В задачи входит получение следующих услуг по сопровождению и доработке Системы:

3.2.1 Ежемесячное сопровождение:

- оперативное устранение сбоев в работе Системы;

- обновление Системы в связи с изменением Законодательства РФ;

- настройка Системы и внесение изменений в конфигурацию Системы по требования Заказчика;

- внесение изменений в конфигурацию Системы, для интеграции со следующими смежными системами по требованию Заказчика:

- внутренние системы Заказчика;

- внешние системы, с которыми осуществляется информационный обмен;

- прием и обработка обращений ключевых специалистов (согласно Приложению №3 к настоящему техническому заданию) Заказчика по вопросам функционирования, качества, бесперебойности и отказоустойчивости работы Системы;

- осуществление информационного обмена с внутренними и внешними системами Заказчика.

3.2.2 Единовременная доработка:

- доработка функциональных возможностей и программной части элементов Системы на основании частного технического задания.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

  - Автоматизируемые процессы

В настоящее время в АО «Чувашская энергосбытовая компания» используется:

- программного обеспечения для автоматизации расчётов с физическими лицами;

- программного обеспечения для автоматизации расчётов с юридическими лицами;

В качестве программной платформы для программного обеспечения для автоматизации расчётов с физическими и юридическими лицами используется специализированное лицензионное программное обеспечение - Автоматизированная информационная система «Omni-UtilitieS» (АИС «Omni-US»). Разработчиком и правообладателем исключительных прав на АИС «Omni-US» является ООО «ИТ-Консалтинг» (г. Чебоксары) - Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2009612764, выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.05.2009 года.

  - Пользователи Системы

Пользователями системы являются:

- сотрудники АО «Чувашская энергосбытовая компания», включая ключевых пользователей,

Местоположение пользователей Системы:

- Управление, расположенное по адресу ЧР, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13 а;

- Алатырское межрайонное отделение, расположенное по адресу: ЧР, г. Алатырь, ул. Московская/ Жуковского, д.64/57

- Батыревское межрайонное отделение, расположенное по адресу: ЧР, Батыревский район, с. Батырево, пр. Ленина, д.22а;

- Канашское межрайонное отделение, расположенное по адресу: ЧР, г. Канаш, ул. Пушкина, д.10, пом.2;

- Новочебоксарское межрайонное отделение, расположенное по адресу: ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.21а;

- Цивильское межрайонное отделение, расположенное по адресу: ЧР, г. Цивильск, ул. Трактористов, д.2г;

- Чебоксарское межрайонное отделение, расположенное по адресу: ЧР, г. Чебоксары, Московский пр-т, д.41/1;

- Шумерлинское межрайонное отделение, расположенное по адресу: ЧР, г. Шумерля, ул. Ленина, д.34а;

- Ядринское межрайонное отделение, расположенное адресу: ЧР, г. Ядрин, ул. Герцена, д.9в;

- Отдел оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства, 429950, г.Новочебоксарск, ул. Молодежная, 20.

  - Количество пользователей и лицевых счетов в Системе

Таблица 2. Количество пользователей и потребителей

| Система/подсистема | Количество зарегистрированных пользователей, (чел)* | Количество потребителей для расчета (ЛС)* |
| --- | --- | --- |
| Программное обеспечение по автоматизации расчетов физических лиц | 250 | 375000 |
| Программное обеспечение по автоматизации расчетов юридических лиц | 250 | 14000 |

*количество зарегистрированных пользователей и ЛС для расчета может меняться.

  - Состав и описание Системы

Таблица 3 Спецификация общесистемного программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и юридических лиц

| Краткое назначение общесистемного программного обеспечения | Наименование используемого программного обеспечения |
| --- | --- |
| СУБД | MS SQL Server 2012. |
| Сервер отчетов | MS SQL Server 2012 |
| Сервер терминалов | Windows Server 2008 R2 |
| АРМ пользователя системы | Microsoft Windows XP-2010, Microsoft .Net Framework 3.5 SP1 |

В настоящее время программное обеспечение по расчету физических лиц включает в себя следующие Функциональные блоки:

Таблица 4. Функциональные блоки ФЛ

| Функциональные блоки | Назначение |
| --- | --- |
| Нормативно-справочная информация | Ведение данных о субъектах, объектах, договорах, точках учета, точках поставки, приборах учета, тарифах, и пр. с сохранением истории изменения параметров. |
| Договорная работа | Формирование договоров, регистрация договоров. История договорной работы. Отчетность. |
| Работа с сетевыми организациями и иными владельцами сетей | Ведение реестра сетевых организаций, схем распределительной сети, ведение перечня источников питания, возможность массовой и индивидуальной привязки, перепривязки элементов сети, возможность изменения сетевой принадлежности, описание схемы энергоснабжения объектов, ввод и просмотр точек подключения, сверка полезного отпуска с сетевыми организациями. Формирование, учет и контроль за исполнением планов-графиков проверок. |
| Управление измерительными комплексами | Ведение информации о приборах учета, средствах измерения, хранение истории операций, контроль движения средств учёта. |
| Управление данными для расчета объема потребления | Сбор, загрузка, занесение показаний приборов учёта, формирование графиков снятия показаний на объектах Потребителей, формирование типовых маршрутов контрольных обходов, загрузка данных о проведении проверок из внешней системы, создание графиков проверок приборов учета. |
| Работа по ограничениям | Формирование перечня Потребителей, подлежащих ограничению, формирование уведомлений, плана-графика ограничений, списка объектов, подлежащих ограничению, формирование уведомлений в сетевую организацию, создание отчетов о произведенных мероприятиях. |
| Персональный учёт данных Потребителей | Учет персональных данных, позволяющих идентифицировать Потребителя. |
| Расчеты | Расчёт объемов потребления и стоимости электроэнергии, услуг ЖКХ. |
| Формирование платёжных документов | Массовое и индивидуальное формирование и печать ЕПД, платежных документов |
| Прием и учет платежей | Ввод и обработка платежей из разных источников, регламентные операции с платежами. |
| Управление задолженностью | Движение задолженности и ее структура, определение критериев работы с разными видами задолженности, анализ динамики изменения задолженности, формирование аналитической отчетности. |
| Работа с Потребителями | Формирование реестра должников, оповещение должников, возможность настройки различных параметров группировки списка должников. |
| Претензионно-исковая работа (ПИР) | Планирование мероприятий претензионно-исковой работы по различным видам задолженности: исковая работа, исполнительное производство, реструктуризация задолженности, мораторная задолженность, работа с «мертвой» задолженностью, учет списанной задолженности, автоматизированное формирование претензий, исковых заявлений по заданным параметрам. |
| Электронный архив документов | Прикрепление ссылок и просмотр документа (скан-копии), размещенного на внутреннем хранилище. |
| Требования к обслуживанию нормативно-справочной информации (НСИ) | Система должна обеспечивать возможность вести нормативно-справочную информацию, обеспечивать ведение централизованных справочников, единую базу данных нормативно-справочной информации. |
| Текущая работа с Потребителями | Автоматизация процесса текущей работы с Потребителями Заказчика. |
| Отчетные формы и бланки | Формирование документов на основе бланков и форм отчётности, хранение всех сформированных документов в Системе, формирование и печать документов в любой момент времени в первоначальном виде. |
| Средства построения отчётов | Разработка отчётов должна вестись на основе согласованных спецификаций требований к отчётам. |
| Интеграция с внешними и внутренними системами | Обмен данными с внутренними системами должен осуществляться бесшовно, с внешними системами - в соответствии с установленными форматами. |
| Подсистема печати | Наличие гибкого программного инструментария для построения и печати печатных форм, гибкие возможности для настройки дизайна печатных форм возможность печати штрих-кодов, возможность персонализации печатных документов. |

В настоящее время программное обеспечение по расчету юридических лиц включает в себя следующие Функциональные блоки:

Таблица 5. Функциональные блоки ЮЛ

| Функциональные блоки | Назначение |
| --- | --- |
| Нормативно-справочная информация | Ведение данных о субъектах, объектах, договорах, точках учета, точках поставки, приборах учета, тарифах, и пр. с сохранением истории изменения параметров. |
| Договорная работа | Формирование договоров и приложений к ним, регистрация договоров. История договорной работы. Отчетность. |
| Работа с сетевыми организациями и иными владельцами сетей | Ведение реестра сетевых организаций, схем распределительной сети, ведение перечня источников питания, возможность массовой и индивидуальной привязки, перепривязки элементов сети, возможность изменения сетевой принадлежности, описание схемы энергоснабжения объектов, ввод и просмотр точек подключения, формирование объёмов, отчетность по работе с сетевыми организациями. |
| Управление измерительными комплексами | Ведение информации об измерительных комплексах, хранение истории операций. |
| Управление данными для расчета объема потребления электрической энергии | Сбор, загрузка, занесение показаний приборов учета, загрузка данных о почасовом потреблении, учет неучтенного потребления электрической энергии. |
| Работа по ограничениям | Формирование перечня Потребителей, подлежащих ограничению, формирование уведомлений, плана-графика ограничений, формирование уведомлений в сетевую организацию, создание отчетов о произведенных мероприятиях. |
| Расчеты | Расчёт объемов потребления и стоимости электроэнергии. |
| Ввод и обработка платежей | Ввод и обработка платежей, регламентные операции с платежами, учет назначения платежа при разноске, ввод и разноска оплат Потребителей, составление отчётов о поступлении средств. |
| Бухгалтерский учёт продаж электроэнергии Потребителям | Формирование первичных бухгалтерских документов, учёт и формирование начальных остатков, оборотов и сальдо относительно расчётов в разрезе различных аналитических признаков, формирование бухгалтерских проводок относительно реализации. |
| Формирование платёжных документов | Массовое и индивидуальное формирование и печать платежных документов |
| Управление задолженностью | Движение задолженности и ее структура, определение критериев работы с разными видами задолженности, анализ динамики изменения задолженности, формирование аналитической отчетности. |
| Работа с Потребителями-должниками | Формирование реестра должников, оповещение должников, возможность настройки различных параметров группировки списка должников. |
| Претензионно-исковая работа (ПИР) | Планирование мероприятий претензионно-исковой работы, автоматизированное формирование претензий, демо-исков, исков по заданным параметрам, по различным видам задолженности: исковая работа, исполнительное производство, реструктуризация задолженности, мораторная задолженность, работа с «мертвой» задолженностью, учет списанной задолженности. |
| Электронный архив документов | Прикрепление ссылок и просмотр документа (скан-копии), размещенного на внутреннем хранилище. |
| Требования к обслуживанию нормативно-справочной информации (НСИ) | Система должна обеспечивать возможность вести нормативно-справочную информацию, обеспечивать ведение централизованных справочников, единую базу данных нормативно-справочной информации. |
| Отчетные формы и бланки | Формирование документов на основе бланков и форм отчётности, хранение всех сформированных документов в Системе, формирование и печать документов в любой момент времени в первоначальном виде. |
| Требования к средствам построения отчётов Системы | Разработка отчётов должна вестись на основе согласованных спецификаций требований к отчётам. |
| Требование к интеграции с внешними и внутренними системами | Обмен данными с внутренними системами должен осуществляться бесшовно, с внешними в соответствии с установленными форматами. |
| Требования к подсистеме печати внедряемой Системы | Наличие гибкого программного инструментария для построения и печати печатных форм, гибкие возможности для настройки дизайна печатных форм, возможность персонализации печатных документов. |
| Блок интеграции с СЭД | Автоматизации процесса обмена информацией и документами, включая юридически значимые, с Потребителями. Отслеживание статуса документа в Системе. |

  - Интеграция с внутренними и внешними Системами

Внутренние системы Заказчика, с которыми существует интеграция с программным обеспечением по автоматизации расчетов ФЛ:

- личный кабинет клиента физического лица (сайт ch-sk.ru). Сведения о договорах, приборах учета, показаниях приборах учета, графиков потребления, оплатах, задолженностях, обращениях, ограничениях, платежных документах и т.д.;

- программное обеспечение по автоматизации расчетов с юридическими лицами.

- платформа 1С Предприятие 8.3, Конфигурация 1С Бухгалтерия Предприятия КОРП 8.3)

Внутренние системы Заказчика с которыми существует интеграция с программным обеспечением по автоматизации расчетов ЮЛ:

- личный кабинет клиента юридического лица (сайт ch-sk.ru). Сведения о договорах, приборах учета, показаниях приборах учета, оплатах, задолженностях, обращениях, ограничениях, платежных документах;

- программное обеспечение по автоматизации расчетов с физическими лицами.

- платформа 1С Предприятие 8.3, Конфигурация 1С Бухгалтерия Предприятия КОРП 8.3)

Внешние системы, с которыми существует интеграция с программным обеспечением по автоматизации расчетов ФЛ:

- Банк-клиенты, реестры принятых платежей, формат и структура базы задолженностей;

- Единый контактный центр;

- автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ);

- ФИАС;

- ЦСЗН;

- Оффлайн-репликация – передача данных в виде файлов с последующей ручной или автоматической загрузкой в Систему.

Внешние системы, с которыми существует интеграция с программным обеспечением по автоматизации расчетов ЮЛ:

- Банк-клиенты, реестры принятых платежей, формат и структура базы задолженностей;

- автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ);

- СЭД Сбис++ «Компания Тензор»;

- ФИАС;

- ГИС ЖКХ согласно ФЗ РФ 209.

Существующая схема интеграции программного обеспечения по автоматизации расчетов ФЛ и ЮЛ с ГИС ЖКХ:

- публикация сведений в ГИС ЖКХ реализована в автоматизированном режиме посредством веб-сервисов (WSDL) и не требует от Заказчика при публикации дополнительных действий в личном кабинете ГИС ЖКХ;

- автоматическая проверка данных на корректность перед отправкой в ГИС ЖКХ;

- отправка данных в ГИС ЖКХ без необходимости использования сотрудниками- операторами электронных цифровых подписей (ЭЦП) физических лиц;

- контроль за действиями пользователей;

- Возможность отслеживания возможных ошибок, возникающих при отправке данных.

- SOA-архитектура – онлайн - обращение к данным с использованием Интернет - технологий. При этом на каждой стороне взаимодействия развернут Web-сервис, обеспечивающий интеграцию с Системой, данные передаются в универсальном XML-формате, унифицированном для всех участников взаимодействия;

- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

  - Требования к составу оказываемых услуг.

    - Ежемесячное сопровождение:

- оперативное устранение сбоев в работе Системы, под сбоем понимается невозможность продолжать работу в штатном режиме,  потеря Системой (частью Системы) способности функционировать в соответствии с эксплуатационной документацией или предоставить требуемый результат.

- обновление Системы в связи с изменением Законодательства РФ, а также обновление рабочей документации в соответствии с обновлениями;

- настройка Системы и внесение изменений в конфигурацию Системы по требования Заказчика (скрытие или отображение полей в интерфейсе, перенастройка сервера БД и сервера отчетов, изменение шаблона экспорта/импорта данных, изменение логики нумерации при необходимости и т.п.);

- осуществление информационного обмена с внутренними и внешними системами Заказчика

- внесение изменений в конфигурацию Системы, для интеграции со следующими смежными системами по требованию Заказчика:

- внутренние системы, с которыми осуществляется информационный обмен;

- внешние системы, с которыми осуществляется информационный обмен;

- прием и обработка обращений ключевых специалистов (согласно Приложению №3 к настоящему техническому заданию)) Заказчика по вопросам функционирования, качества, бесперебойности и отказоустойчивости работы Системы;

- Для исполнения услуг по Ежемесячному сопровождению системы, Исполнитель выполняет Запросы на обслуживание Заказчика сгруппированные по следующим направлениям:

Таблица 6. Темы запросов на обслуживание

| № п/п | Тема запроса | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вопросы по алгоритмам расчета ЮЛ/ФЛ | - ввод информации за расчетный период (ошибки, связанные с вводом данных за отчетный период); - расчет показателей (ошибки, связанные с расчетом показателей) |
| 2 | Вопросы по отчетам ЮЛ/ФЛ | - отчетность (ошибки, связанные с отчетностью) |
| 3 | Вопросы по установке и обновлению, импорту данных ЮЛ/ФЛ | - ошибки установки обновлений (ошибки установки обновлений сервера и клиентов, на сервер); - настройка системы (ошибки, связанные с настройкой Системы; - ошибки в пакетах интеграции ЮЛ (ошибки импорта/экспорта); - системные ошибки (ошибки, возникающие при работе серверов, сервером баз данных (СУБД), серверов приложений (сервер отчетов, сервер интеграции и при работе терминальных серверов) |
| 4 | НСИ, ввод данных, документация ЮЛ/ФЛ | - вопросы по документации (вопросы по проектным документам, регламентам, инструкциям); - нормативно-справочная информация (ошибки, связанные с заведением данных); |
| 5 | Вопросы по финансам ЮЛ/ФЛ | - ошибки по вводу и разноскам оплат, по формированию бухгалтерских проводок; - ошибки, связанные оборотами и сальдо относительно расчетов в разрезе различных видов задолженности |
| 6 | Прочие программные ошибки ЮЛ/ФЛ | - программные ошибки (ошибки, связанные с функциональностью Системы); - прочие системные ошибки (прочие ошибки серверных приложений, операционных систем) |

- Способ регистрации запросов на обслуживания может быть следующим (на выбор Заказчика):

- звонок на телефонный номер «горячей линии» Исполнителя;

- е-mail – электронная почта службы технической поддержки Исполнителя;

- портал технический поддержки Исполнителя.

- Подробное описание изложено в регламенте взаимодействия (Приложение №2 к настоящему техническому заданию).

- При регистрации Запросов на обслуживание, Заказчик может установить приоритет запроса.  Подробное описание изложено в SLA (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

    - Доработка функционала Системы:

- Доработка функционала Системы осуществляется на основе согласованных ЧТЗ в суммарном объеме не более 500 человеко-часов в ГОД. Разрешается осуществлять несколько доработок до достижения суммарного объема. Под объемом доработок, следует понимать все доработки, не связанные с изменением законодательства.

  - Требования к качеству оказываемых услуг

- Услуги должны быть оказаны согласно Соглашению об уровне сервиса (SLA) (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

  - Требования к объему оказываемых услуг

Таблица 7. Требования к объему оказываемых услуг

| № п/п | Вид услуги | Частота услуги в месяц | Частота услуги в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежемесячное сопровождение Системы |  |  |
| 1.1. | оперативное устранение сбоев в работе Системы (вызванных внутренними дефектами Системы) | Не ограничено | Не ограничено |
| 1.2. | обработка критических запросов ключевых пользователей | 6 | 72 |
| 1.3. | обработка некритических запросов ключевых пользователей | 11 | 132 |
| 1.4. | обновление Системы в связи с изменением Законодательства РФ, а также обновление рабочей документации в соответствии с обновлениями (не менее 175 чел*часов) | Не ограничено | Не ограничено |
| 1.5. | настройка Системы и внесение изменений в конфигурацию Системы по требования Заказчика | 2 | 24 |
| 1.6. | осуществление информационного обмена с внутренними и внешними системами Заказчика (не менее 120 чел*часов) | Не ограничено | Не ограничено |
| 1.7. | внесение изменений в конфигурацию Системы, для интеграции со смежными системами по требованию Заказчика | 2 | 24 |
| 2. | Доработка функциональных возможностей и программной части элементов Системы на основании ЧТЗ (не менее 500 чел*часов) | Не ограничено | 12 |

- В случае, если количество запросов в текущем месяце было менее предельно допустимого, не израсходованные запросы переходят на следующий календарный месяц. При этом,  сумма оплаты в текущем календарном месяце подлежит оплате в полном объеме, в соответствии с п.7.2.1  «Порядок приемки услуг по сопровождению Системы».

- По истечении срока действия договора, все неизрасходованные запросы аннулируются.

  - Требования к организации взаимодействия

- Взаимодействие с исполнителем должно быть реализовано на основании Регламента взаимодействия (Приложение №2 к настоящему техническому заданию).

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Сроки оказания услуг по сопровождению и доработке Системы

Таблица 8. Этапы

| Наименование этапа | Состав работ | Промежуточные и итоговые результаты по этапу | Срок с даты начала работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Услуги по сопровождению Системы | - Ежемесячное сопровождение Системы | - Акт выполненных работ; - Отчет о количестве зарегистрированных и исполненных обращений за отчетный период. | Ежемесячно, в течение 12 месяцев с даты заключения договора. |
| 2. Доработка функционала Системы | - Доработка функционала на основании частного технического задания. | - Согласовано частное техническое задание (ЧТЗ) - Акт выполненных работ; | 2 месяца с даты подписания ЧТЗ на одну доработку. |

- ИНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Требования к информационной безопасности

Заказчик и Исполнитель обязаны заключить Соглашение об охране конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну в АО “Чувашская энергосбытовая компания”.

Система должна обеспечивать целостность данных и защиту от несанкционированного доступа к данным.

В соответствии с законом РФ  №152-ФЗ «О персональных данных» Исполнитель, виновный в нарушении требований данного ФЗ, несет гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ ответственность.

В случае реализации угроз информационной безопасности, связанных с нарушением положений действующего законодательства в области защиты информации и вследствие допущенных ошибок при разработке Системы, Исполнитель несет гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ ответственность.

  - Порядок контроля и приемки Системы

7.2.1 Порядок приемки услуг по сопровождению Системы:

Сдача приёмка выполненных услуг осуществляется ежемесячно. Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику акты сдачи-приёмки работ, отчет об оказанных услугах (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к договору). Заказчик принимает выполненные работы или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков.

7.2.2 Порядок приемки услуг по доработке Системы:

Сдача приемки выполненных услуг по доработке Системы осуществляется на основании подписанного частного технического задания и акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Требования к документированию

Исполнитель должен подготавливать и передавать Заказчику комплект документов на сопровождаемую Систему согласно Регламенту взаимодействия (приложение 2 к настоящему техническому заданию).

Эксплуатационная документация на доработанные сервисы Системы. Совокупность эксплуатационной документации должна отражать организационную структуру, права и обязанности пользователей, эксплуатационного персонала и администратора (эксперта) ИС в условиях функционирования системы в штатном, аварийном режиме.

Документация должна как минимум включать следующие основные документы:

- Руководство администратора;

- Руководство пользователя.

Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику отчёт о количестве полученных, исполненных, либо находящихся в стадии исполнения обращений от Заказчика за отчетный месяц, с указанием даты и времени регистрации и исполнения каждого обращения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Техническому заданию

к договору № _______

от  «___»_________2018г.

- Соглашение об уровне сервиса

- (Service Level Agreement)

| Заказчик: АО «Чувашская энергосбытовая компания» __________________/ А.Н. Гончаров/ М.П. | Исполнитель: ____________________/ _____________/ М.П. |
| --- | --- |

# Приоритетность запросов

Для каждого запроса, зарегистрированного на Портале технической поддержки, ключевой специалист Заказчика выставляет приоритет согласно значению в таблице 10. Матрица приоритетов и срока реакции на запросы.

Приоритет запроса, созданного ключевым пользователем Заказчика, может быть изменен специалистом службы технической поддержки:

- в случае возникновения аварийной ситуации, последствия которой влияют на возможность выполнения функций пользователями Заказчика;

- если ключевой специалист отдельно сообщает о необходимости исполнения поданного им запроса;

- если в процессе обработки запроса был выявлен сбой или критическая ошибка Системы;

- если заявленный приоритет не соответствует требованиям, описанным в таблице 10.

Приоритет может быть откорректирован как в сторону понижения, так и в сторону повышения с указанием обоснования его изменения в соответствии с таблицей 10. Матрица приоритетов и срока реакции на запросы:

Таблица 9 Матрица приоритетов и срока реакции на запросы

| Критичность | Приоритет | Описание | Срок реакции |
| --- | --- | --- | --- |
| Критический | Неотложный | К данной категории относятся следующие запросы, в результате которых: | 4 часа |
|  |  |  нарушена работа Системы в целом; |  |
|  |  | Система не доступна; |  |
|  |  | отсутствует обходное решение; |  |
|  |  |  в результате серьезного дефекта Системы возникла критическая ошибка; |  |
|  |  |  сбои, которые приводят к полной неработоспособности всех функций Системы; |  |
|  |  |  в результате серьезного дефекта Системы произошла остановка работающей Системы, и обработка данных стала невозможной; |  |
|  |  |  отказы или «зависания», приводящие к неприемлемым или бесконечным задержкам, при этом не существует альтернативных способов, включая ручную обработку, продолжать работу. |  |
|  |  | При обработке запроса с приоритетом «Неотложный» приостанавливается выполнение всех запросов с другими приоритетами до его устранения. |  |
|  |  | Выполнение запроса предполагает привлечение специалистов второй и/или третей линии поддержки Исполнителя с начала обработки запроса. |  |
|  |  | При этом исправление включает в себя выпуск экстренного обновления по устранению причины запроса. Сроки выпуска обновления определяются в процессе диагностики запроса и согласовываются с руководителем проекта. |  |
|  | Срочный | К данной категории относятся следующие запросы, в результате которых: | 6 часов |
|  |  | важные возможности Системы недоступны, но возможно продолжение работы с некоторыми ограничениями; |  |
|  |  | существует значительный риск потери или повреждения всех важных данных или их значительной части; |  |
|  |  | сбои, которые приводят к частичной неработоспособности всех функций Системы, при этом не существует альтернативных способов, включая ручную обработку, продолжать работу. |  |
|  |  | Минимально возможные сроки с привлечением всех доступных специалистов Исполнителя. |  |
|  |  | Не включает экстренного обновления по устранению причины запроса. |  |
|  | Высокий | К данной категории относятся следующие запросы, в результате которых: | 1 день |
|  |  |  дефект в Системе вызывает серьезное нарушение основных функций Системы и не может быть исправлен обходным решением; |  |
|  |  |  ошибки и сбои Системы, при которых существуют альтернативные способы, включая ручную обработку, продолжать работу в Системе; |  |
|  |  |  работа возможна с некоторыми ограничениями, хотя производительность может быть значительно снижена. |  |
|  |  | Минимально возможные сроки с привлечением всех доступных специалистов Исполнителя. |  |
|  |  | Не включает экстренного обновления по устранению причины запроса. |  |
| Некритический | Нормальный | К данной категории относятся следующие запросы, в результате которых: | 2 дня |
|  |  |  некритический дефект, при котором сохраняется работа в Системе; |  |
|  |  |  ошибки и сбои Системы, следствием которых является неправильное функционирование функций Системы, не препятствующие выполнению бизнес-процессов заказчика. |  |
|  |  | Не включает экстренного обновления по устранению причины запроса. |  |
|  | Низкий | К данной категории относятся следующие запросы, в результате которых: | 3 дня |
|  |  |  ошибки Системы, не влекущие потерю функциональности Системы и не препятствующие бизнес-процессам Заказчика; |  |
|  |  |  неточное соответствие функционала, описанного в документации, при этом не происходит потери функциональности Системы, операции выполняются без применения альтернативных способов; |  |
|  |  |  ошибки в документации; |  |
|  |  |  запросы на доработку дополнительной функциональности Системы, не являющимися ошибками Системы. |  |
|  |  | Не включает экстренного обновления по устранению причины запроса. |  |
|  | Отложенный | К данной категории относятся следующие запросы, в результате которых: | 5 дней |
|  |  |  требуется согласование или детальная информация по запросу; |  |
|  |  |  требующее время для проверки исправления или обновления Системы. |  |
|  |  | Не включает экстренного обновления по устранению причины запроса. |  |

Реакцией считается начало выполнения работ по запросу или уточнение у Заказчика дополнительной информации, необходимой для его решения, а также предоставление ответа на запрос.

Время реакции может быть меньше заявленных сроков, указанных в  таблице 10. При возможности решение по запросам может производиться непосредственно сразу после получения запросов или дополнительной информации от ключевых пользователей Заказчика. Реакция специалиста службы технической поддержки на поступление дополнительной информации не может быть дольше времени реакции определенного в соответствии с таблицей 10.

  - Обработка и выполнение запросов

Запросы в службу технической поддержки обрабатываются в порядке их поступления, критичности и приоритета.  Вне очереди могут обрабатываться обращения с высоким уровнем критичности, согласно таблице 10, требующие экстренного вмешательства или консультации специалиста службы технической поддержки.

Контрольные сроки выполнения Запросов на обслуживания приведены в таблице номер 11.

Таблица 10. Контрольные сроки запросов на обслуживание

| Критический | Не более 3 дней |
| --- | --- |
| Не критический | Не более 10 дней |

Время контрольного срока  начинает исчисляться после последнего ответа (разъяснения) ключевого специалиста Заказчика

Обращения ключевых специалистов Заказчика должны быть зарегистрированы ответственными сотрудниками Исполнителя на Портале технической поддержки, кроме обращений, непосредственно отправленных ключевыми сотрудниками Заказчика на Портал Исполнителя. Все запросы специалист службы технической поддержки должен принять в работу. Для этого он своевременно отслеживает статусы запросов в соответствии с таблицей 12 и представляет комментарии по ходу работ.

Поиск методов решения запроса осуществляется специалистом службы технической поддержки с момента получения всей необходимой для проведения анализа информации. При необходимости специалист службы технической поддержки имеет право запросить дополнительную информацию, требуемую для анализа и выработки методов решения запроса. Работы по анализу запроса приостанавливаются до момента получения запрошенной информации.

Время обработки запроса увеличивается при запрашиваемой дополнительной информации до момента ответа ключевого специалиста Заказчика.

В случае если полученные сведения по запросу окажутся неполными, специалист службы технической поддержки направляет запрос на предоставление уточняющих данных. Если в течение одного месяца с момента отправки, уточнения информации по запросу не поступило, то начало выполнения данного запроса будет отложено до момента уточнения информации в соответствии с п. 2.6. Регламента взаимодействия (Приложение 2). При смене статуса запроса добавляется комментарий о невозможности обработки запроса службой технической поддержки, т.к. по нему не была представлена необходимая информация. После предоставления исчерпывающей информации по запросу он должен быть принятым в работу.

В случае если для решения запроса необходимо участие ИТ-специалистов Заказчика (например, для физической перезагрузки сервера, восстановления БД из резервной копии и т.д.), специалист службы технической поддержки сообщает об этом. После окончания работ ключевой специалист Заказчика должен сообщить об окончании таких работ. В этом случае срок исполнения увеличивается на время, затраченное ИТ-специалистами Заказчика.

При возникновении случаев невозможности доступа ключевых сотрудников Исполнителя к тестовой среде Заказчика для подтверждения информации по запросу ключевого специалиста Заказчика, специалист службы технической поддержки информирует об этом ключевых пользователей Заказчика. Если при обработке запроса с приоритетом «Неотложный» требуется обновление Системы или ее компонентов, Исполнитель предоставляет Заказчику пакет обновлений Системы в соответствии с п. 3.1. Регламента взаимодействия (Приложение 2). Соглашения, при этом рабочее (базовое тестирование) проводится в обязательном порядке.

Таблица 11. Статусы запроса

| Статус запроса | Описание |
| --- | --- |
| Новый | Устанавливается по умолчанию при регистрации запроса на Портале технической поддержки |
| В работе | Устанавливается в случае, когда специалист службы технической поддержки приступил к выполнению работ по запросу |
| Отложен | Устанавливается в случае, когда выполнение запроса откладывается по причинам, описанным в пункте 2.6 настоящего Соглашения |
| Отменен | Устанавливается в том случае, если заказчик создал дублирующий запрос, если специалист службы технической поддержки не приступил к выполнению запроса и не потратил свое время на его выполнение |
| Выполнен | Работы по запросу выполнены, и ключевой специалист Заказчика подтвердил решение запроса. Запрос закрыт |
| Проверен | Работы по запросу проверены Заказчиком |

При превышении количества запросов Заказчика, указанных  в п.5.3 Технического задания (всех уровней критичности, исключая «Неотложные» (в соответствии с таблицей 10), запросы должны быть включены в очередь по обработке на следующий календарный месяц за исключением запросов, связанных с нарушением функциональности Системы по вине Исполнителя, при этом количество данных запросов не ограничено.

В случае если в течение месяца израсходованы не все запросы, последние могут сохраняться и использоваться в следующем месяце, по итогам календарного года неиспользованные запросы аннулируются.

Если в процессе обработки запроса выясняется, что причиной его возникновения является инфраструктурный инцидент (незапланированная остановка работы аппаратного комплекса, снижение производительности или функциональности, т.е. сбой или отказ аппаратного ПО, а также в случае, если ошибка связана с функционированием системного либо базисного ПО), специалист службы технической поддержки сообщает об этом, и задача закрывается как выполненная.

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

к Техническому заданию

к договору №______________

от «__»___________201__г.

- Регламент взаимодействия

| Заказчик: АО «Чувашская энергосбытовая компания» __________________/ А.Н. Гончаров/ М.П. | Исполнитель: ____________________/ _____________/ М.П. |
| --- | --- |

# Общие положения. Используемые термины и сокращения

  - Сокращения

| SLA | Service Level Agreement, Соглашение об уровне сервиса |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |

  - Термины и определения

Бизнес-процесс – процесс, которым владеет и управляет какая-либо организация.

Версия Системы – полный вариант Системы, реализованный в результате цикла разработки и характеризующийся определенным набором функциональных возможностей, структурой данных. Идентифицируется кодовым обозначением (номером), формируемым по установленным правилам.

Договор – письменное соглашение между Заказчиком и Исполнителем, определяющее права и обязанности, а также порядок действий Сторон в процессе оказания ИТ-услуг по технической поддержке Системы.

День – в данном документе днем называется рабочий день, если явно не указано иное.

Дефект – несоответствие характеристик Системы установленным требованиям или ожидаемому порядку функционирования, описанному в эксплуатационной документации.

Документация – инструкции для пользователей, материалы по эксплуатации Системы, технические инструкции, дополнительные материалы и любая другая информация, относящаяся к ПО Системы, распространяемая в электронной форме.

Доработка – изменение в ПО Системы, требующее проведения работ по модификации компонентов (модулей) Системы.

Дублирующий запрос – запрос, повторяющий ранее зарегистрированное обращение.

Заказчик – Сторона в Договоре, являющаяся потребителем ИТ-услуг.

Запрос – любое обращение от ключевого специалиста Заказчика на Портал технической поддержки, по электронной почте, а также по телефону «горячей линии» с целью получения услуг технической поддержки. Это формализованный способ взаимодействия между Заказчиком и Исполнителем.

Запрос на изменение – формальное предложение на реализацию изменения. Включает в себя детальное описание предложенного изменения, и может быть записано в бумажном или электронном формате

Запрос на обслуживание – запрос ключевого специалиста Заказчика на информацию или консультацию, управление доступом Системы, не являющийся сбоем.

Исполнитель – Сторона в Договоре, оказывающая услуги.

Инцидент – любое событие, приводящее к нарушению функционированию Системы, либо оказывающее или способное оказать влияние на функционирование Системы. При этом ключевой специалист Заказчика вынужден обратиться в службу технической поддержки.

Исправление – выпуск патчей, хотфиксов, сервисных релизов или рекомендаций для устранения ошибок в установленной у Заказчика версии Системы.

ИТ-услуга – услуга, предоставляемая Исполнителем в рамках заключенного Договора.

Ключевой специалист Заказчика – сотрудник Заказчика, зарегистрированный на портале технической поддержки.

Критическая ошибка – инцидент, характеризующийся невозможностью продолжения эксплуатации Системы.

Новая версия Системы – версия Системы, включающая в себя доработки (новый функционал) и исправление подтвержденных ошибок Системы.

Обновление – новая версия Системы либо патч, предназначенное для установки взамен либо в дополнение к существующей версии Системы, предотвращающее или устраняющее неполадки, повышающие производительность или улучшающее функциональность Системы.

Обработка запроса – действие, последовательность действий, описание действий специалистом службы технической поддержки, приводящее к решению сформулированной Заказчиком проблемы.

Обходное решение – уменьшение или устранение влияния инцидента или проблемы, для которых в текущий момент недоступно полное разрешение.

Ответ на запрос – рекомендации со стороны специалиста службы технической поддержки по запросу ключевого специалиста Заказчика, решающие возникшие вопросы по работе Системы.

Отказ – проявление дефекта в ходе эксплуатации Системы.

Ошибка – изъян в Системе или неверное функционирование, вызывающее сбой в Системе.

Патч – обновление Системы, содержащее исправление подтвержденных Исполнителем ошибок Системы.

Портал технической поддержки (система Help Desk) – информационная система, предназначенная для хранения и обработки запросов, которые регистрируют ключевые пользователи Заказчика.

Приоритет запроса – свойство запроса, которое отображает его важность для Заказчика.

Решение запроса – действия и/или информация, применение которых позволяет устранить проблему, являющуюся причиной запроса, или предпринятые действия и/или информация для устранения последствий запроса, приводящие функциональность Системы в соответствие с технической документацией к Системе.

Сбой – потеря Системой (частью Системы) способности функционировать в соответствии с эксплуатационной документацией или предоставить требуемый результат. Сбой часто служит причиной инцидента.

Служба технической поддержки – служба, предназначенная для оказания технической и методической помощи ключевым пользователям Заказчика со стороны Исполнителя.

Сопровождение эксплуатации – процесс оказания ИТ-услуг, обеспечивающих не только выполнение Системой реализованных ранее функций, но и расширение ее функциональных возможностей в процессе эксплуатации в соответствии с требованиями Заказчика.

Соглашение об уровне сервиса (SLA) – письменное соглашение между Заказчиком и Исполнителем ИТ-услуг, определяющее порядок и существенные условия взаимодействия сторон в процессе оказания услуг.

Специалист службы технической поддержки – персонал Исполнителя, который осуществляет диагностику поступающих запросов на Портале технической поддержки, по электронной почте и по телефонам «горячей линии», а также их обработку.

Срок реакции – это время, в течение которого Исполнитель обязуется приступить к работе над запросом, обозначенной Заказчиком, способом, предусмотренным в настоящем Соглашении. В силу широкого спектра возможных проблем и методов их решения срок реакции не является сроком решения проблемы.

Статус запроса – свойство запроса, которое отображает состояние работы Исполнителя.

Телефон «горячей линии» (Call Center) – телефонные номера Исполнителя, по которым ключевые пользователи Заказчика могут получить устную консультацию по работе с различными модулями Системы.

Техническая поддержка – постоянный процесс поддержания параметров и функций Системы в рабочем состоянии путем оказания комплекса регламентированных ИТ-услуг.

Час – в данном документе часом называется рабочий час, если явно не указано иное.

Часы обслуживания – время доступности и поддержки ИТ-услуги.

Эскалация – процедура передачи запроса на более высокий уровень технической поддержки в случае, если его решением должно быть осуществлено методами и способами, применяемыми специалистом следующего уровня.

  - Содержание и цель Регламента

Настоящий документ содержит описание порядка взаимодействия сторон и существенных условий оказания услуг по сопровождению программного обеспечения по автоматизации расчетов с физическими и юридическими лицами.

Целью настоящего регламента взаимодействия (далее – Регламента) является обеспечение бесперебойной и отказоустойчивой работы компонентов Системы при их эксплуатации, оперативное устранение возникающих нарушений, а также качественная и эффективная поддержка ключевых специалистов при работе с данными и функциями Системы.

  - Контактная информация

Контакты службы технической поддержки Исполнителя:

- адрес Портала технической поддержки;

- адрес электронной почты;

- телефон «горячей линии».

- перечень специалистов Исполнителя, ответственных за сопровождение  данного проекта и их контактную информацию.

Заказчик предоставляет список ключевых специалистов (Таблица 1. Список ключевых специалистов Заказчика), которые должны  быть зарегистрированы на Портале технической поддержки.

Таблица 1. Список ключевых специалистов Заказчика

| Руководитель ОРЭС | Волков Михаил Евгеньевич тел.: 8(8352) 39-91-19 e-mail: vme@ch-sk.ru |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя ОРЭС | Поздеева Любовь Юрьевна тел.: 8(8352) 39-91-33 e-mail: ply@ch-sk.ru |
| Ведущий инженер-программист ОРЭС | Мижавайкин Алексей Витальевич тел.: 8(8352) 39-91-24 e-mail: mav@ch-sk.ru |
| Начальник управления работы с юридическими лицами | Сироткин Евгений Михайлович тел.: 8(8352) 39-91-70 e-mail: eisem@ensb.cbx.ru |
| Начальник отдела работы с физическими лицами | Яробейкин Евгений Юрьевич тел.: 8(8352) 39-91-44 e-mail: eiyeu@ensb.cbx.ru |

Информацию об изменении списка ключевых специалистов Заказчик отправляет на адрес электронной почты Исполнителя.

Для регистрации новых ключевых специалистов Заказчик отправляет Исполнителю заявку на официальный  адрес электронной почты. Подключение новых ключевых сотрудников со стороны Заказчика осуществляется в течение трех рабочих дней.

# Порядок оказания ИТ-услуг

  - Рамки Соглашения

Для эффективной работы службы технической поддержки используется единая система учета запросов, в том числе процесс их решения, обработка обращений ключевых специалистов Заказчика – Портал технической поддержки. Портал технической поддержки должен иметь актуальную базу всех запросов, выполнять анализ типов запросов ключевых специалистов Заказчика, а также проводить необходимый контроль качества технического обслуживания и сопровождения.

  - Время обслуживания

Режим работы специалиста службы технической поддержки с 08:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00 (Московское время, GMT+3) с понедельника по пятницу. Выходные и праздничные нерабочие дни определяются в соответствии с производственным календарем на период действия настоящего Соглашения. Исключением могут быть случаи, согласованные между Заказчиком и Исполнителем.

В рамках настоящего Соглашения Исполнитель гарантирует Заказчику доступность специалиста техподдержки или ответственного лица в соответствии с указанным выше режимом работы.

Звонки по телефону «горячей линии» принимаются по месту оказания ИТ-услуг в соответствии с режимом работы специалиста службы технической поддержки.

Запросы от ключевых специалистов Заказчика на Портале технической поддержки и по электронной почте принимаются круглосуточно. Реакция на запросы специалистом службы технической поддержки осуществляется по месту оказания ИТ-услуг.

  - Порядок регистрации и обработки запросов

    - Регистрация запросов

Все запросы на Портале технической поддержки регистрируют только ключевые пользователи Заказчика. Каждый запрос должен быть отнесен к одной из категорий, перечисленных в таблице 10 Приложения 1 (SLA). Зарегистрированный запрос может относиться к любой из категорий:

- инцидент: запрос, связанный с любым событием, не являющийся частью стандартных операций по предоставлению ИТ-услуги, которое привело или может привести к нарушению или снижению качества этой ИТ-услуги;

- запрос на обслуживание: запрос от ключевого специалиста Заказчика на представление необходимой информации консультационного характера, т.е. разъяснений по порядку работы Системы и пользователей Заказчика, документации, не является сбоем Системы;

- ошибка Системы или пользователя Заказчика: запрос, сопровождающийся несоответствием поведения Системы, описанного в техническом задании, на основании которого разработана Система, или документации к Системе;

- запрос на изменение: связанный с необходимостью доработки Системы, а также необходимостью внесения изменений в технологический регламент, требующий проведения работ по модификации компонент Систем.

В момент добавления запроса на Портал технической поддержки он должен содержать следующую обязательную информацию:

- тема (краткое изложение описания запроса);

- описание (развернутое описание проблемы, периодичность возникновения проблемы, актуальные примеры с детализацией, запущенные процессы на момент возникновения ошибки, полный синтаксис сообщения об ошибке);

- приоритет (категория обращения, влияет на определение дальнейших шагов по ее обработке);

- статус запроса;

- шаги воспроизведения (точное пошаговое описание действий, приводящих к ошибке, по которым специалист службы технической поддержки сможет воспроизвести);

- фактический результат (результат работы на момент воспроизведения ошибки);

- ожидаемый результат (результат работы после устранения ошибки);

- адрес сервера, версия БД и клиента, сервер и папка отчетов и т. п.

К содержимому запроса можно приложить дополнительные материалы, которые могут помочь в решении зарегистрированного запроса:

- скриншот (снимок с экрана), форматы файлов: JPG, GIF, PNG;

- файлы с расширением doc, xls или pdf с развернутым и/или наглядным описанием;

- файлы для импорта данных в Систему;

- видеоролик, фиксирующий действия, приводящие к дефекту;

- полный текст ошибки, зафиксированный в Системе, либо скриншот экрана с текстом ошибки.

При обращении ключевого специалиста Заказчика всегда создается новый запрос на Портале поддержки пользователей. При этом возобновление запроса (изменение статуса запроса) не считается новым запросом.

Обращение в службу технической поддержки ключевого специалиста Заказчика по электронной почте является дополнительным каналом связи по отношению к Порталу технической поддержки. При обращении по электронной почте ключевой специалист Заказчика в электронном письме должен указать наименование организации Заказчика, свое ФИО, должность и контактный номер телефона для обратной связи, а также цель обращения и краткое описание запроса. Если обращение ключевого специалиста Заказчика по электронной почте не относится к запросу на обслуживание и не зарегистрировано на Портале технической поддержки, то специалист службы технической поддержки регистрирует его. При этом специалист службы технической поддержки уведомляет ответным письмом ключевого специалиста Заказчика о регистрации запроса и о необходимости дополнения информации по запросу.

При работе на Портале технической поддержки возобновление запроса возможно при выполнении одних и тех же условий с теми же действиями пользователей с первоначально заявленными исходными данными (например: абонент, объект, период и др.). При несоблюдении указанных условий запрос не может быть возобновлен.

Одному обращению ключевого специалиста Заказчика должен соответствовать один зарегистрированный запрос на Портале технической поддержки. В случае если в процессе обработки запроса возникают новые вопросы или события у ключевого специалиста Заказчика, не связанные с предыдущим обращением, то по ним должны быть заведены отдельные запросы. При этом можно создавать связанные запросы, если разрешение одного запроса зависит от завершения работы по другому запросу.

Телефон «горячей линии» является дополнительным каналом связи по отношению к Порталу технической поддержки и электронной почте, и должен использоваться ключевыми специалистами Заказчика только при недоступности других каналов связи, а также для решения запроса консультационного характера. Сюда может входить предоставление дополнительной информации, разъяснений по порядку работы Системы и пользователей, технологическому регламенту, либо документации, не являющееся сбоем Системы и инцидентом, а также не связанной с ошибкой в Системе. При запросе по телефону «горячей линии» регистрация запросов может отсутствовать.

Первичная обработка запросов осуществляется специалистом службы технической поддержки в соответствии с режимом работы, указанном в п. 2.2.

При отправлении ключевым пользователем Заказчика запроса по электронной почте могут возникнуть проблемные ситуации с работой сторонних почтовых сервисов или спам-фильтров. Запрос считается принятым, только если инициатор запроса получил подтверждение получения запроса от службы технической поддержки. Это означает, что письмо прошло проверку на антиспам.

  - Порядок обработки запросов на изменение, связанных с доработкой Системы

Запросы на изменение, связанные с доработкой функций Системы, помечаются соответствующим признаком «Адаптивное сопровождение», и указываются часы, которые были затрачены на доработку. Запросы на изменение выполняются в объеме и в рамках, предусмотренных в п.5.3. Технического задания.

Порядок обработки запросов на изменение функций Системы:

Если в результате анализа запроса установлено, что для его реализации требуется внесение изменений в функциональность сопровождаемой Системы и  документацию, то по согласованию Сторон действует следующий порядок обработки запроса:

- Стороны определяют возможность реализации доработки функционала Системы;

- Стороны определяют возможность выполнения данной доработки функционала Системы в рамках настоящего Договора и согласовываются часы на доработку;

- Доработка функционала Системы согласовывается со всеми профильными подразделениями Заказчика и профильными подразделениями АО «ЭСК РусГидро»;

- Заказчик дает согласие на выполнение работ в рамках запроса на изменение (доработку);

- На запросы устанавливаются отдельные сроки исполнения и выпуска обновления.

  - Критерии закрытия запроса

Запрос может быть закрыт как выполненный специалистом службы технической поддержки на основании одного из следующих критериев:

- ключевому пользователю Заказчика предоставлено решение запроса, и он подтвердил разрешение запроса;

- ключевому пользователю Заказчика предоставлено альтернативное решение, удовлетворяющее требованиям данного запроса ключевого специалиста Заказчика;

- ключевой специалист Заказчика обратился с просьбой закрыть запрос;

- передана документация, в которой описано решение по запросу, и ключевой специалист подтвердил разрешение запроса;

- в случаях отсутствия реакции ключевых пользователей Заказчика на исполненный запрос со стороны Исполнителя в течение шести календарных месяцев;

- проблема вызвана некорректной работой ПО иных производителей;

- запрос потерял актуальность, нет необходимости проводить какие-либо работы, в том числе, запрос был решен пользователем самостоятельно или ошибочно зарегистрирован.

  - Критерии отложенного запроса

Решение запросов может быть отложено или невозможно по следующим основным причинам:

- ключевой специалист Заказчика не может предоставить на текущий момент уточняющую информацию для выявления и решения проблемы.;

- ключевой пользователей Заказчика не может проверить на текущий момент отданное исправление, доработку компонентов Системы. При этом необходимо указать конкретную дату, на которую откладывается запрос;

- запрос может быть проверен только после применения обновления. в случаях отсутствия реакции ключевых пользователей Заказчика на запрос, по которому требуется уточняющая информация, в течение одного календарного месяца - запрос требует более детальной диагностики при согласовании доработки функционала Системы.

# Процедуры обслуживания

  - Процедура обновления Системы

Обновления Системы, учитывающие изменения программных компонентов, осуществляются по мере накопления некритичных изменений Системы.

Средством исправления выявленных и подтвержденных ошибок Системы является выпуск пакета обновления или новой версии Системы.

Описание изменений Системы от предыдущей версии Исполнитель отправляет Заказчику по электронной почте с официального адреса электронной почты

Обновления, связанные с доработкой компонентов Системы, исполнением запросов на изменение, выполняются в рамках п.5.3 Технического задания.

Все обновления с описанием изменений от предыдущей версии Исполнитель размещает на официальном Интернет-ресурсе. Параметры доступа к ресурсу передаются ответственному ключевому пользователю Заказчика.

В качестве сопроводительного документа прикладывается дайджест (описание) изменений, и пользовательская и эксплуатационная документация.

Обновление версий Системы на серверах и рабочих местах пользователей осуществляется специалистами ИТ-служб Заказчика.

Обновление  может содержать новые функциональные возможности по оптимизации работы различных компонентов, а также группу исправлений ошибок, включая исправления, заявленные ключевыми специалистами Заказчика, исправления ошибок по запросам всех приоритетов, кроме «Неотложный». Программное обеспечение в этом случае проходит полный цикл тестирования.

Заказчик самостоятельно применяет и тестирует предложенное специалистом службы технической поддержки обновление. Ключевые пользователи Заказчика вправе обратиться за помощью в службу технической поддержки. По окончании тестирования Заказчик извещает службу технической поддержки о результатах тестирования и о приемлемости предложенного решения. В случае, если переданное решение удовлетворяет Заказчика, и проблема решена, ключевой специалист Заказчика сообщает о закрытии запросов, как выполненных.

Для выполнения запросов с приоритетом «Неотложный» выпускаются внеплановые обновления Системы и размещаются на серверах Заказчика.

Процедура выпуска патча включает следующие шаги:

- подготовка патча (включение исправлений по подтвержденным ошибкам в патч);

- сборка патча;

- установка патча на тестовые среды Исполнителя;

- проведение тестирования патча Исполнителем;

- передача протестированного патча Исполнителем Заказчику, а также документации к нему;

- приемка патча (на тестовых серверах Заказчик осуществляет его приемку).

  - Процедура архивирования баз данных Системы

Администрирование серверов, включающее в себя архивирование и обслуживание СУБД, осуществляется ИТ-специалистами Заказчика.

  - Восстановление Системы после критического сбоя

Внешними критериями нерабочего состояния Системы в рамках настоящего Соглашения признаются инциденты, вызванные:

- аварийным состоянием БД, вызванным ошибками носителя данных, сбоях в работе ПО и аппаратным сбоем;

- ошибками, внесенными пользователями (некорректным вводом данных, неправильным использованием операции и т.д.);

- невозможностью запуска или некорректной работой клиентского приложения на рабочих станциях пользователей.

Если сбой в работе системы связан с нарушением целостности БД или приложения, то восстановление работоспособности возможно методом восстановления данных из архивных копий.

В случае критического сбоя, вызванного по вине Заказчика или третьих компаний, Исполнитель может оказать ИТ-услуги по восстановлению Системы по согласованным с Заказчиком фактическим трудозатратам (по отдельной смете).

Исполнитель не несет ответственность за отказы в работе Системы, связанные с работой системного или базового ПО Заказчика, за отказы в работе Системы, связанные с несоблюдением Заказчиком требований Исполнителя к аппаратному обеспечению, требований к архитектуре локальной сети и требований к системному ПО.

Заказчик должен следовать требованиям Исполнителя в отношении администрирования Системы, изложенным в соответствующем руководстве администратора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Техническому заданию

к договору № _______

от  «___»_________2018г.

Список ключевых специалистов Заказчика

| Руководитель ОРЭС | Волков Михаил Евгеньевич тел.: 8(8352) 39-91-19 e-mail: vme@ch-sk.ru |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя ОРЭС | Поздеева Любовь Юрьевна тел.: 8(8352) 39-91-33 e-mail: ply@ch-sk.ru |
| Ведущий инженер-программист ОРЭС | Мижавайкин Алексей Витальевич тел.: 8(8352) 39-91-24 e-mail: mav@ch-sk.ru |
| Начальник управления работы с юридическими лицами | Сироткин Евгений Михайлович тел.: 8(8352) 39-91-70 e-mail: eisem@ensb.cbx.ru |
| Начальник отдела работы с физическими лицами | Яробейкин Евгений Юрьевич тел.: 8(8352) 39-91-44 e-mail: eiyeu@ensb.cbx.ru |

| Заказчик: АО «Чувашская энергосбытовая компания» ____________________/ А.Н. Гончаров/ М.П. | Исполнитель: ____________________/ _____________/ М.П. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ДОГОВОРУ № _____

от  «___»_________2018г.

ФОРМА

АКТ сдачи-приемки оказанных услуг по сопровождению Системы

№ _______ от «___»____________ 20__ года.

______________«______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, составили настоящий акт согласно Договора № ____ от «___»_____________201__ г. о нижеследующем:

- Настоящий акт составлен в подтверждение того, что Исполнитель оказал Услуги по  сопровождению программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и юридических лиц АО “Чувашская энергосбытовая компания” по Договору от «____»_________201___г. №____________ в период с «_____»________201__г. по «_____»________201__г.

- Стороны подтверждают, что Услуги были оказаны в соответствии с требованиями Договора от «____»_________201__г., что Стороны претензий друг к другу не имеют.

- Стоимость оказанных Услуг составляет ____________________ руб., в т.ч. НДС__________________.

- Подлежит перечислению на расчетный счет Исполнителя: ____________________,  в т.ч. НДС __________________.

- Отчет об оказанных услугах приведен в Приложении к настоящему акту.

- Настоящий документ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

| Заказчик: ____________________/ _____________/ М.П. | Исполнитель: ____________________/ _____________/ М.П. |
| --- | --- |

| Форму утверждаю: Заказчик: АО «Чувашская энергосбытовая компания» ____________________/ А.Н. Гончаров/ М.П. | Форму утверждаю: Исполнитель: ____________________/ _____________/ М.П. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

к ДОГОВОРУ № _____

от  «___»_________2018г.

ФОРМА

АКТ сдачи-приемки оказанных услуг по доработке функционала Системы

№ _______ от «___»____________ 20__ года.

______________«______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, составили настоящий акт согласно Договора № ____ от «___»_____________201__ г. о нижеследующем:

- Настоящий акт составлен в подтверждение того, что Исполнитель оказал Услуги по  доработке программного обеспечения по автоматизации расчетов физических и/или юридических лиц АО “Чувашская энергосбытовая компания” по Договору от «____»_________201___г. №____________ в период с «_____»________201__г. по «_____»________201__г.

- Стороны подтверждают, что Услуги были оказаны в соответствии с требованиями Договора от «____»_________201__г., что Стороны претензий друг к другу не имеют.

- Стоимость оказанных Услуг по доработке Системы составляет ____________________ руб., в т.ч. НДС__________________.

- Подлежит перечислению на расчетный счет Исполнителя: ____________________,  в т.ч. НДС __________________.

- Отчет об оказанных услугах приведен в Приложении к настоящему акту.

- Настоящий документ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

| Заказчик: ____________________/ _____________/ М.П. | Исполнитель: ____________________/ _____________/ М.П. |
| --- | --- |

| Форму утверждаю: Заказчик: АО «Чувашская энергосбытовая компания» ____________________/ А.Н. Гончаров/ М.П. | Форму утверждаю: Исполнитель: ____________________/ _____________/ М.П. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к ДОГОВОРУ № _____

от  «___»_________2018г.

ФОРМА

Отчет об оказанных услугах

за ________ 201_ г.

в АО «Чувашская энергосбытовая компания»» по договору № ______ от __ __________ 201_ г.

на оказание услуг по сопровождению Системы.

| № п/п | Номер запроса | Описание запроса | Автор запроса | Дата и время поступления запроса | Регламентированное время | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
| Исполнительный директор __________________/ / м.п. «_____» _________________ 201_ г. | __________________/ / м.п. «_____» _________________ 201_ г |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к договору №_______________

от «__»___________201_г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

| № п/п | Наименование услуги | Количество запросов | Количество чел.час. | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежемесячное сопровождение Системы, итого | Х |  |  |  | Ежемесячно в течение года |
| 1.1. | оперативное устранение сбоев в работе Системы (вызванных внутренними дефектами Системы) | Не ограничено |  |  |  |  |
| 1.2. | обработка критических запросов ключевых пользователей | 72 |  |  |  |  |
| 1.3. | обработка некритических запросов ключевых пользователей | 132 |  |  |  |  |
| 1.4. | обновление Системы в связи с изменением Законодательства РФ, а также обновление рабочей документации в соответствии с обновлениями (не менее 175 чел*часов) | Не ограничено |  |  |  |  |
| 1.5. | настройка Системы и внесение изменений в конфигурацию Системы по требования Заказчика | 24 |  |  |  |  |
| 1.6. | осуществление информационного обмена с внутренними и внешними системами Заказчика (не менее 120 чел*часов) | Не ограничено |  |  |  |  |
| 1.7. | внесение изменений в конфигурацию Системы, для интеграции со смежными системами по требованию Заказчика | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Доработка функциональных возможностей и программной части элементов Системы на основании ЧТЗ (не менее 500 чел*часов) | Х |  |  |  | Разовые услуги в течение года. |
| Итого |  |  |  |  |  | 12 месяцев |

| Заказчик: АО «Чувашская энергосбытовая компания» ____________________/А.Н. Гончаров/ М.П. | Исполнитель: ____________________/ _____________/ М.П. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ  №5

к договору №______________

от «__»___________2018г.

Соглашение

об охране конфиденциальной информации,

составляющей коммерческую тайну в АО "Чувашская энергосбытовая компания"

г. Чебоксары                                                         		       «___»____________201__ г.

АО "Чувашская энергосбытовая компания",  в лице  исполнительного директора Гончарова Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности №8-УКот 01.07.2017г. и

________________________________________________________________, в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________,

именуемые в дальнейшем в равной степени «Передающая Сторона» или «Принимающая сторона», отдельно – «Сторона» и совместно – «Стороны», уважая позицию каждой Стороны в решении проблем защиты принадлежащей ей конфиденциальной информации, признавая паритетность каждой Стороны в праве на конфиденциальную информацию, проявляя добрую волю, заключили между собой Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, касающейся договора________________________________________________________________

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Конфиденциальная информация» означает информацию ограниченного распространения, которая носит частный, непубличный и конфиденциальный характер, включая, но не ограничиваясь, коммерческой и служебной тайной, корпоративной, договорной и финансовой информацией, ноу-хау, сведениями, относящимися к бизнес-планам, описаниям технологий или практической деятельности Передающей Стороны, которую эта Сторона определяет как конфиденциальную. К информации и/или материалам, признаваемым в соответствии с действующим законодательством в качестве сведений, составляющих государственную тайну, настоящее Соглашение не применяется.

1.2. «Конфиденциальные материалы» означает все материальные носители, содержащие конфиденциальную информацию, включая письменные или печатные документы, магнитные и оптические отчуждаемые носители (компьютерные диски, флэш-память), как машиночитаемые, так и воспринимаемые человеком, четко помеченные как конфиденциальные.

1.3. «Передающая Сторона» означает Сторона Соглашения, предоставляющая другой Стороне Соглашения конфиденциальную информацию и конфиденциальные материалы.

1.4. «Принимающая сторона» означает Сторона Соглашения, принимающая конфиденциальную информацию и конфиденциальные материалы другой Стороны Соглашения.

1.5. «Обеспечение конфиденциальности информации» означает исключение разглашения или прямой передачи одной Стороной конфиденциальной информации без согласия другой Стороны, а также обязанность Принимающей Стороны принять организационные, технические, программно-аппаратные и другие меры по защите, исключающие свободный доступ к переданной конфиденциальной информации Передающей Стороны и возможность ее утечки.

1.6. «Третья сторона» («третье лицо») означает любое юридическое или физическое лицо, не являющееся Стороной Соглашения, но которое вступило или может вступить в правовые отношения со Сторонами Соглашения относительно предмета Соглашения.

1.7. «Ноу-хау» означает технические знания, опыт, секреты производства, научно-техническую, техническую и иную информацию, необходимую для производственной деятельности любой из Сторон, а также технические решения, которые по какой-либо причине не были запатентованы.

# 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Стороны договорились представлять друг другу конфиденциальную информацию и конфиденциальные материалы, необходимые для реализации сторонами договора.

- 2.2. Вся конфиденциальная информация и конфиденциальные материалы, предоставленные Передающей стороной в соответствии с Соглашением принадлежат Передающей стороне.

- 2.3. Стороны берут на себя взаимные обязательства обеспечить конфиденциальность переданной им другой Стороной конфиденциальной информации, а также сведений, касающихся предмета настоящего Соглашения и хода его исполнения, а также информации, полученной Передающей Стороной от третьих лиц, относительно которой эта Сторона приняла обязательства соблюдения конфиденциальности.

- 2.4. Конфиденциальная информация и конфиденциальные материалы могут быть воспроизведены, обобщены Принимающей Стороной только для выполнения принятых на себя обязательств по взаимным договорам между Сторонами.

- 2.5. Стороны берут на себя взаимные обязательства ни при каких условиях не использовать конфиденциальную информацию и конфиденциальные материалы, полученные от другой Стороны, в иных целях, кроме предусмотренных настоящим Соглашением, если иное не оговорено специальным соглашением.

- 2.6. Стороны берут на себя взаимные обязательства не раскрывать конфиденциальную информацию и не передавать конфиденциальные материалы, принадлежащие другой Стороне, третьим лицам в течении трех лет со дня прекращения всех взаимоотношений между Сторонами, связанных с договором____________________________________________________________________

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3.1. Все передаваемые сторонами конфиденциальные материалы должны иметь метку конфиденциальности (иметь гриф «Коммерческая тайна» или «Конфиденциально»), а также должны сопровождаться копиями и перечнем передаваемых конфиденциальных материалов. Передаваемые материалы должны быть прошиты и пронумерованы (помещены в конверт), скреплены подписью представителя передающей стороны. При этом представитель принимающей стороны должен представить отметку о приеме таких материалов и/или информации на копии переданных конфиденциальных материалов/в конверте с копией материалов на магнитном оптическом носителе и возвратить такую копию/конверт с копией материалов на магнитном оптическом носителе передающей стороне. Список лиц, которым предоставляется конфиденциальная информация или конфиденциальные материалы в соответствии с настоящим соглашением, является приложением к настоящему соглашению. Указанный список может быть дополнен или изменен по соглашению сторон.

- 3.2.  Если конфиденциальная информация передается в устной форме или по электронной почте, она должна быть в кратчайший срок обозначена Передающей Стороной в письменной форме как конфиденциальная (с детальным описанием содержания переданной информации).

- 3.3. Стороны берут на себя взаимные обязательства предпринимать меры по защите конфиденциальной информации и конфиденциальных материалов, принадлежащих другой Стороне, в соответствии с предъявляемыми другой Стороной требованиями. Если специальных требований по защите конфиденциальной информации и конфиденциальных материалов другой Стороной не предъявлялось, то Принимающей стороной должны быть приняты меры, такие же, как применяются ею для защиты собственных конфиденциальных материалов и конфиденциальной информации.

- 3.4. Стороны берут на себя взаимные обязательства не разглашать и не публиковать полученную конфиденциальную информацию и/или конфиденциальные материалы без предварительного письменного согласия другой Стороны.

- 3.5. Принимающая Сторона обязуется немедленно сообщать Передающей Стороне о любом несанкционированном использовании конфиденциальной информации и/или конфиденциальных материалов третьими лицами, а также лицами, которым такая информация была предоставлена в соответствии со статьей 3.7 настоящего Соглашения и обязуется сотрудничать с Передающей стороной  любым приемлемым способом, в восстановлении ее прав на конфиденциальную информацию и/или конфиденциальные материалы, и предотвращать их дальнейшее несанкционированное использование.

- 3.6 Стороны могут раскрывать конфиденциальную информацию, принадлежащую другой Стороне, без ее предварительного согласия только при условии, что такая информация:

- 3.6.1.уже является достоянием общественности или стала доступной общественности помимо действий или упущений Принимающей Стороны;

- 3.6.2. получена Принимающей Стороной  как не конфиденциальная от третьих лиц, имеющих право ее распространять;

- 3.6.3. ранее имела письменную санкцию Передающей Стороны на раскрытие такой конфиденциальной информации.

- 3.7.Стороны могут раскрывать конфиденциальную информацию или предоставлять конфиденциальные материалы без предварительного письменного согласия другой Стороны лицам, для которых такая конфиденциальная информация необходима для выполнения ими служебных функций во исполнение обязательств, предусмотренных взаимными договорами: сотрудникам, консультантам (экспертам), соисполнителям.

- 3.8. До раскрытия конфиденциальной информации или предоставления  конфиденциальных материалов лицам, упомянутым в. 3.7, Принимающая Сторона должна заключить с ними письменное соглашение о конфиденциальности, аналогичное по форме и содержанию настоящему Соглашению. За раскрытие конфиденциальной информации такими лицами Принимающая сторона несет такую же ответственность, как и за собственные действия.

- 3.9. В случае если, в соответствии с законом, какой-либо Принимающей Стороне будет предъявлено требование (распоряжение, постановление, истребование документов в порядке судопроизводства или следственных действий или иной аналогичной процедуры) о раскрытии конфиденциальной информации или предоставлении конфиденциальных материалов, принадлежащих другой Стороне настоящего Соглашения, Принимающая Сторона может раскрыть такую информацию в установленном законом порядке. Принимающая Сторона в этом случае обязана незамедлительно уведомить Передающую Сторону о факте запроса и объемах требуемой и фактически раскрытой информации.

- 3.10. Принимающая сторона обязуется возвратить в течение 30 календарных дней с момента прекращения действия настоящего Соглашения, все переданные в рамках настоящего Соглашения конфиденциальные материалы Передающей Стороне, а также все сделанные копии и изложения таких материалов в краткой форме.

- 3.11.Принимающая сторона обязана возвратить конфиденциальные материалы Передающей стороне в течение 15 календарных дней после получения соответствующего запроса Передающей стороны, либо в присутствии представителей Передающей стороны уничтожить любую конфиденциальные материалы на любых материальных носителях и составить специальный акт о таком уничтожении.

- 3.12.Почтовые и факсимильные сообщения и должны направляться по следующим адресам:

Для   АО "Чувашская энергосбытовая компания"

ЧР г.Чебоксары, ул. Гладкова, дом 13а

для Дирекции экономической безопасности

Для      ____________________

________________________

факс: ___________________, для ______________________.

Сообщения по электронной почте должны направляться по адресам, указанным в приложении к настоящему Соглашению.

# 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. Принимающая сторона обязуется за свой счет предпринять все необходимые действия  для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации, полученной от другой Стороны настоящего Соглашения любым представителем или сотрудником Принимающей Стороны, а также для предотвращения несанкционированного использования или раскрытия конфиденциальной информации третьей стороной, которая получила конфиденциальную информацию от Принимающей стороны или от представителей или сотрудников этой Стороны в нарушение условий настоящего Соглашения.

- 4.2. Стороны имеют право установленным законом порядком требовать от другой Стороны, чьи действия (или без действия), привели к неправомерному раскрытию конфиденциальной информации, восстановления своих прав и возмещения понесенных прямых убытков в денежной форме.

- 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 5.1. Требования настоящего Соглашения имеют обязательную силу для Сторон, их законных представителей, преемников или цессионариев.

- 5.2.Данное Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ, включая положения законодательства о служебной и коммерческой тайне. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего соглашения (договора) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

5.4.Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего соглашения (договора) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, не урегулированные Сторонами путем проведения переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

5.5. Решения Арбитражного суда Чувашской Республики являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат

- 5.6.Соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем порядке и прекращает свое действие по истечении трех лет со дня прекращения всех взаимоотношений между Сторонами, связанных с договором ______________________________________________________________________________.

- 5.7. Прекращение действия Соглашения не будет влиять на осуществление Сторонами совместных обязательств, договоренность о проведении которых была достигнута ранее.

- 5.8. Соглашение выражает полное согласие Сторон в отношении предмета настоящего Соглашения. Поправки и изменения могут быть внесены в настоящее Соглашение только в письменной форме за подписью Сторон. Действительность условий настоящего Соглашения не затрагивается прекращением любых других соглашений между Сторонами.

- 5.9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

- 5.10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

- 6. Реквизиты и подписи сторон

| _____________________ Юридический и почтовый адрес: ___________________/__________________/ М.П. | АО «Чувашская энергосбытовая компания» Юридический и почтовый адрес: 428020, г.Чебоксары, ул.Гладкова, 13«а». ИНН 2128700232, КПП 213050001 Р/с 40702810075020102938 в Отделении №8613 Сбербанка России г.Чебоксары к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 Исполнительный директор _________________/А.Н. Гончаров/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к соглашению №____________

от «__»____________201_г.

Список сотрудников _____________________________________________, которым предоставляется конфиденциальная информация

1.

2.

3.

4.

7. Подписи сторон.

| М.П. ___________(______________) (подпись) | М.П. ________(А.Н. Гончаров) (подпись) |
| --- | --- |

Приложение №2

к соглашению №____________

от «__»________________201__г.

ПЕРЕЧЕНЬ

копий документов, информации, передаваемых АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Передал:						Принял:

АО «Чувашская энергосбытовая компания»	____________________

_________________А.Н. Гончаров

- Приложение №6

- к Договору  №____________

- от «__»________________201__г.

Обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных

| Я, |  |  |  |  |  |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  |  |  |  |  |  |
| паспорт серии |  |  | № |  | , выдан |  |  |
| « ______ » _______________ _______ года, работающий(ая) в _________________________________________________________________________________ (наименование организации) в должности ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование структурного подразделения) |  |  |  |  |  |  |  |
| предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные потребителей АО «Чувашская энергосбытовая компания». Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, сообщать непосредственному начальнику. 3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды. 4. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных. 5. В течение года после прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные данные. |  |  |  |  |  |  |  |

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся персональных данных, или их утраты я несу ответственность, предусмотренную КоАП РФ.

| (дата) |  | (подпись) |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №7

к договору №____________

от «__»________________201__ г.

Приложение № 1

- к справке Исполнителя о цепочке

- собственников, включая

- бенефициаров (в том числе конечных)

- Перечень подтверждающих документов

- Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, а также:

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:

- список владельцев ценных бумаг;

- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;

- решение (протокол) о приеме новых участников;

- устав.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):

- учредительный договор или положение;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:

- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

- решение и договор о создании.

  - для иных организационно - правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:

- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.

- Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме Приложения № 2 к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

- Для Руководителя организации (в не зависимости от того является он собственником организации или нет) - оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально.

- Приложение № 2

- к справке Исполнителя о цепочке

- собственников, включая

- бенефициаров (в том числе конечных)

- Согласие на передачу

- персональных и иных охраняемых законом данных

- Я, ____________________________________________________________________________

- (полностью фамилия, имя, отчество)

- ______________________________________________________________________________

- (дата, месяц, год и место рождения)

- _____________________________________________________________________________

- (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

- ____________________________________________________________________________,

- (основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, выдавшего органа, кода подразделения)

- _____________________________________________________________________________,

- (зарегистрированный по адресу)

- в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро», место нахождения: 660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, дом 51, ОГРН: 1042401810494, ИНН: 2460066195, КПП: 24600100) в Министерство энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:

- персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);

- иных охраняемых законом данных: ___________________________________.

- (указать каких)

- На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:

- запрет на разглашение указанных сведений;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату  документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

- Доступ к персональным и иным охраняемым законом данных в органе, в который такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.

- Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания.

- ______________________                                      ___________________________

- (дата)						              (подпись)