ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

ПРОЕКТ  ДОГОВОРА

- Лот №5 -ТПиР-2018-ЧЭСК « Строительство КЛ-0,4 кВ внешнего электроснабжения административного здания Управления»

Начало формы

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________________

г.Чебоксары	                      		                                 «___» _______________ 201__ года

Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Гончарова Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности №10-УК от 28.06.2018г., с одной стороны, и

_______________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,   заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу, указанную в п.1.2. настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее по цене, в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.

1.2. Подрядчик выполняет работу по строительству КЛ-0,4 кВ Заказчика по адресу: ЧР, г.Чебоксары, ул.Ф.Гладкова, дом 13А  (далее - работа) в соответствии  с рабочей документацией и Техническими условиями от источников питания РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ СПО-1/400 кВА по КЛ-6 кВ от яч.108 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Южная» и РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ СПО-2/400 кВА по КЛ-6 кВ от яч.208 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Южная» до  ВРУ административного здания и административного здания Управления Заказчика и ВРУ гаража Заказчика по адресу: ЧР, г.Чебоксары, ул.Ф.Гладкова, дом 13А, а также с техническим заданием (приложение №1 к настоящему Договору) и со сметой, определяющей объем и содержание работы, являющейся составной и неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов и оборудований, его силами и средствами.

Номенклатура и количество представляемых Подрядчиком материалов и оборудований должны соответствовать утвержденным нормам расхода материалов, их качество должно соответствовать ГОСТу, ТУ, удовлетворять требованиям нормативно-технической документации и подтверждаться техническими паспортами и/или сертификатами качества, гарантийный срок на них определяется заводом-изготовителем.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена настоящего Договора согласно утвержденной Заказчиком смете (Приложение №2), составляет __________ (______________________________________) рублей с учетом НДС 18%/НДС не облагается.

Цена Договора, предусмотренная настоящим пунктом Договора, является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, когда оно вызвано изменением ставки российского налога на добавленную стоимость (НДС). При этом подписание дополнительного соглашения не требуется. Индексация цены настоящего Договора не допускается. Договорная цена может быть изменена исключительно по взаимному согласию сторон, в случае увеличения объема работ, выполнение которых невозможно было определить при заключении настоящего Договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы, пусконаладочные работы, заготовительно-складские расходы, фонд оплаты труда работников Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, начисления по условиям труда, эксплуатацию машин и механизмов Подрядчика, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Доставка материалов и оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость тары, упаковки и маркировки, уборка мусора, командировочные расходы, а также все расходы, которые понес или может понести Подрядчик в связи с выполнением работы по настоящему Договору, осуществляются за счет Подрядчика.

Неучтенные затраты Подрядчика по настоящему Договору, связанные с исполнением условий Договора, но не включенные в цену Договора, со стороны Заказчика оплате не подлежат.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в валюте РФ на основании предоставленных Подрядчиком счетов на оплату по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.3.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик производит предварительную оплату в размере 10% от цены Договора, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала выполнения работы.

2.3.2. Окончательный расчёт по Договору будет произведен Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ (по нетиповой форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по нетиповой форме КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно с согласия Заказчика, а также передачи Заказчику исполнительной документации.

2.4. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за                      10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

2.5. Подрядчик обязан представить Заказчику счет-фактуру, выставленный в сроки и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.

(Данный пункт действует если Подрядчик является плательщиком НДС).

2.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненной работы считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

## 3. Порядок и сроки выполнения работы

3.1. Срок выполнения работы:

Начало: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения суммы предоплаты;

Окончание: в течение 65 (шестьдесят пять) календарных дней с момента начала выполнения работы.

3.2. Режим работы Подрядчика по настоящему Договору устанавливается в рабочие и выходные дни с 08.00 час. до 17.00. час.

Любые изменения в режиме работы предварительно согласовываются с Заказчиком.

3.3. Представители Подрядчика (руководители выполнения работы) совместно с представителями Заказчика в процессе выполнения работы должны:

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов и оборудований;

-   проводить оперативный контроль качества выполняемой работы и соответствия выполненной работы требованиям нормативно-технической документацией (НТД);

-  проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований ППР, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);

-   обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных настоящим Договором;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работы.

3.4. Приемка работы осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения им сообщения Подрядчика об окончании выполнения работы и готовности их к сдаче.

3.5. Сдача работы Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляется актом выполненных работ по нетиповой форме КС-2, который подписывается обеими Сторонами. Скрытые работы оформляются соответствующими актами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Работа считается выполненной и принятой Заказчиком с момента подписания обеими сторонами Акта выполненных работ.

3.6. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить выявленные недостатки в двустороннем акте с указанием сроков их выполнения.

3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

3.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

## 4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Производить платежи по Договору в соответствии с условиями раздела 2 настоящего Договора.

4.1.2. Предоставить Подрядчику на время проведения работы территорию для складирования строительного мусора, помещение для складирования материалов и оборудования.

4.1.3. Обеспечить доступ работников Подрядчика на объекты Заказчика, указанные в п. 1.2. настоящего Договора.

4.1.4. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Подрядчика исполнительной документации согласно 5.1.12. настоящего Договора принять выполненные работы и подписать акт выполненных работ (по нетиповой форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по нетиповой форме КС-3) или в тот же срок направить мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Повторная приемка выполненной работы осуществляется в том же порядке.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также:

- Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору;

- Привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

- Организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

4.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

4.2.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают не пригодным для использования помещений, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

4.2.6. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

## 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.2. настоящего Договора, в соответствии:

-  утвержденной Рабочей документации,

- проекту производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора,

- ордеру-разрешению на производство земляных работ, получаемого Подрядчиком в установленном порядке в Администрации г. Чебоксары и согласованного с заинтересованными организациями, учреждениями;

-наряду-допуску,

а также в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), отраслевыми стандартами, техническими условиями, строительными нормами, сводами правил (СНиП и СП), ПУЭ, ПТЭЭП и требованиями, обычно предъявляемыми для данного вида работ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

5.1.2. Обеспечить выполнение работы своими силами и средствами. В случае привлечения субподрядчиков для выполнения каких-либо работ по настоящему Договору, предоставить список привлекаемых сторонних организаций, копии заключенных с ними договоров, получить предварительное письменное согласие Заказчика на производство отдельных работ данным субподрядчиком. Ответственность за качество и сроки выполнения отдельных видов работ в этом случае возлагается на Подрядчика.

5.1.3. Нести риски случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

5.1.4. До приемки работы вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории от собственного строительного мусора.

5.1.5. Обеспечить выполнение мероприятий по производственной санитарии, пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности в соответствии со СНиП, СП в течение всего периода выполнения работы в указанной в п. 1.2. настоящего Договора.

5.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы либо иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы или создают невозможность ее завершения в срок.

5.1.7. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работы по настоящему Договору, Подрядчик обязан немеделнно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 2.1 настоящего Договора цены работы, обязан выполнить работы по цене, определенной в настоящем Договоре.

5.1.8. С момента начала работы и до ее завершения вести исполнительскую документацию согласно требованиям, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. № 1128, с оперативным предоставлением уполномоченному представителю Заказчика следующей документации:

- Актов освидетельствования скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы).

- Актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Рабочей документации на строительство линейного объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство.

- Исполнительных схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Актов испытания и опробования технических устройств.

- Документов, подтверждающих проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

5.1.9. С момента начала работы и до их завершения вести журнал производства работ на русском языке. Форма и порядок ведения журнала согласована Заказчиком, Подрядчиком, соответствует форме и порядку ведения, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007г. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

5.1.10. Заключить договоры на проведение авторского и технического надзора за ходом выполняемой работы, копии договоров предоставить Заказчику. Договор на проведение технического надзора заключается с организацией, имеющей свидетельство СРО о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

5.1.11. По окончанию производства работы получить в Приволжском управлении Ростехнадзора разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки, фиксировать прокладку кабельных линий электропередач в Администрации г. Чебоксары (получение исполнительной съемки в М 1:500).

5.1.12. В течение 3 (трех) рабочих дней по окончании работы представить Заказчику:

- исполнительную документацию, включающую в себя комплект актов по форме КС-2 и КС-3, заполненные формуляры;

- акты освидетельствования скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы).

- акты освидетельствования ответственных строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- рабочую документацию на строительство объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство.

- исполнительные схем и профилей участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- акты испытания и опробования технических устройств.

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

5.1.13. При инициировании Подрядчиком внесения изменений в утвержденную Заказчиком Проектную документацию, самостоятельно и в кратчайшие сроки согласовывать данные изменения с генеральным проектировщиком и Заказчиком, и утверждать данные изменения в органах местного самоуправления, а также в иных уполномоченных организациях, в порядке, установленном действующим законодательством.

5.1.14. Не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика от неправомерного использования;

5.1.15. Ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте Заказчика сети «Интернет» и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Привлечь субподрядные организации для выполнения отдельных этапов работы и/или видов работы с предварительного письменного согласия Заказчика.

5.2.2. Складировать строительный мусор на предоставленной для этих целей территории Заказчика.

5.2.3. Складировать материалы и оборудование в предоставленном для этой цели помещении.

6. Качество выполненной работы

6.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Договора, нормативно-технической документации Госстандарта, Госгортехнадзора, отраслевым стандартам, техническим условиям, строительным нормам, правилам и действующим нормативным документам.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 60 (шестьдесят) месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию.

6.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, представленных материалов и оборудования, обнаруженными в течение гарантийного срока. Устранение недостатков (дефектов) в выполненной работе, представленных материалах и оборудованиях осуществляется Подрядчиком его силами и за его счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Течение гарантийного срока в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

6.4. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) календарных дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

## 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине порчу или пропажу оборудования и имущества Заказчика, находящихся на объектах, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное оборудование и имущество или, при невозможности этого, возместить Заказчику его стоимость.

7.4. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работы, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.5. Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих рабочих участках, за соблюдение персоналом правил и инструкций по охране труда, за выполнение предусмотренных мер безопасности.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работы (как конечного, так и промежуточного), а также в случае несвоевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки работы, так и в течение гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.  Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от Подрядчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).

7.8. Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены Договора.

Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливается.

7.9. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных подпунктом 2.5 настоящего Договора, Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

7.10. В случае если Подрядчик является плательщиком НДС и налоговым органом будет составлен Акт камеральной налоговой проверки или Акт выездной налоговой, по результатам которых Заказчиком занижена сумма налога к уплате либо излишне заявлена сумма налога на добавленную стоимость (далее по тексту – НДС) к возмещению по причине, связанной с действиями или бездействиями Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно по требованию Заказчика в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения от Заказчика соответствующей письменной претензии уплатить Заказчику штрафную санкцию в размере 18% (Восемнадцать процентов) от стоимости выполненной работы, в отношении которой принято решение налоговым органом об отказе в возмещении НДС и компенсировать Заказчику  все штрафы и пени, выставленные налоговым органом. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения обязательства, обозначенного в настоящем пункте или в случае неполного исполнения Подрядчиком данного обязательства, Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить последнему пени в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от подлежащей к оплате суммы, начисленной в рамках настоящего пункта договора, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства.

7.11. Пункты 7.9-7.10 действуют в течение 4 (четырех) лет с момента истечения срока действия настоящего Договора в отношении Сторон только в случае, когда расчеты между Сторонами производятся с учетом включенного в стоимость работы налога на добавленную стоимость.

7.12.  В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком договора повлекло его досрочное прекращение и Заказчики заключил взамен его  аналогичный договор, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые работы   по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора. При этом, удовлетворение указанных в настоящем пункте требований, не освобождает Подрядчика от возмещения иных убытков, причиненных другой стороне.

7.13.  Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.14.  	В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работы на срок свыше 30 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику результат работы, ранее принятой по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, а также другие стихийные бедствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 10 дней с момента их наступления известить другую сторону об указанных обстоятельствах в письменной форме.

8.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

8.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой стороны лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и/или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

## 9 Особые условия

9.1. Погрузку и/или разгрузку, транспортирование и складирование оборудований и материалов производить обученным персоналом с соблюдением требований безопасности труда.

Монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 49.13330.2012 Безопасность труда в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001. Часть1» и СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые инструкции по охране труда».

Рабочие места подготовить в полном объеме в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТ Р М), противопожарной безопасности (ППБ), действующими в отрасли «Электроэнергетика».

Вся работа по технике безопасности должна быть направлена на создание и выполнение системы организационных и технических мероприятий, предназначенных для предотвращения воздействия на работающих опасных производственных факторов.

Правила производства работ являются обязательными для всего персонала в соответствии с нормативными документами.

Требования безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям.

Производство работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство работ и согласованного с Заказчиком проекта производства работ (технологических карт), разработанного подрядной организацией.

Подрядчик должен допускать к работе лиц не моложе 18 лет, обеспеченных спецодеждой, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ, а также лиц, имеющих 3 группу по электробезопасности, прошедших водный и первичный инструктажи.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченными представителями сторон.

9.3. Споры и разногласия по настоящему Договору Cтороны обязуются урегулировать путем переговоров.

Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления.

В случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики.

9.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон или по требованию одной из сторон путем направления уведомления за 10 календарных дней до его расторжения при существенном нарушении настоящего Договора. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работы (п.3.1. настоящего Договора) Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обращения в суд. При этом, перечисленный Заказчиком авансовый платеж возвращается Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Стороны путем перечисления на расчетный счет Заказчика за вычетом стоимости фактически выполненной работы до момента получения уведомления о расторжении Договора. Стоимость фактически выполненной работы определяется сторонами путем подписания протокола согласования стоимости выполненной работы.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными актами законодательства РФ и ЧР.

9.6. Все приложения к договору, подписанные обеими сторонами, являются его неотъемлемой частью.

- 9.7.  Подрядчик обязан раскрыть информацию обо всей цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме Приложения №3 к настоящему Договору «Справка Подрядчика. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)», с подтверждением соответствующими документами, заверенными нотариально (Приложение № 1 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), подписать   согласие на передачу персональных данных (Приложение №2 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также представить документы, указанные в п.9.8. настоящего Договора.

9.8. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Подрядчика, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях «Заказчика» в порядке, установленном пунктом 9.7 Договора, представив нотариально заверенные копии документов, подтверждающие такие изменения, а именно:

- Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, а также:

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:

- список владельцев ценных бумаг;

- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;

- решение (протокол) о приеме новых участников;

- устав.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):

- учредительный договор или положение;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:

- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

- решение и договор о создании.

  - для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:

- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.

- Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме Приложения № 2 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

9.9. Независимо от любых других положений Договора в случае непредставления в установленный срок Подрядчиком документов, подтверждающих изменения, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его отправки Заказчиком.

9.10. Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении Договора по основаниям, указанным в п. 9.9 Договора, Заказчик оплачивает только те работы, которые были фактически выполнены Подрядчиком и были приняты Заказчиком в порядке, установленном Договором. При этом Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Договора, прекратить любое исполнение по Договору, а также по требованию Заказчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные досрочным расторжением Договора.

9.11. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления обязан также вернуть Заказчику все ранее переданное Подрядчику для целей исполнения Договора имущество, которое не было использовано последним до момента получения уведомления о расторжении, а также все суммы, причитающиеся Заказчику, в том числе   ранее перечисленные Заказчиком в счет авансов. В случае просрочки возврата Подрядчиком таких сумм, Заказчик имеет право требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.

Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Подрядчик настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Подрядчика в связи с расторжением Договора, по основаниям, указанным в п. 9.9. Договора.

9.12. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).

9.13. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 9.12 настоящего Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договоров.

9.14. Настоящим Подрядчик подтверждает и признает, что содержащиеся в данном разделе гарантии рассматриваются как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

9.15. В случае нарушения Подрядчиком  обязательств, установленных в п.п. 9.12, 9.13 настоящего Договора, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

9.16. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

9.17. Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 9.12, 9.13 настоящего Договора, сверх суммы штрафа.

9.18. Штраф, предусмотренный п. 9.17 настоящего Договора, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 9.15 настоящего Договора.

9.19. Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 9.17 настоящего Договора, при этом «Заказчик» не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

- 9.20. Обязательства по пунктам 9.17, 9.18 настоящего Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия настоящего Договора.

## 10. Заключительные положения

10.1. В случае если невозможность выполнения работы, возникла по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику только фактически понесенные им расходы.

10.2. Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр для Подрядчика, второй экземпляр для Заказчика.

## 11. Приложения к настоящему Договору

11.1. Приложение №1 – Техническое задание;

11.2. Приложение №2 – Смета на выполнение работы;

11.3. Приложение №3 - Форма справки Подрядчика. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

  - Приложение № 1 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

  - Приложение №2 к справке Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

12. Местонахождение, платежные реквизиты и подписи сторон

| ПОДРЯДЧИК: ___________________/ ____________/ |  | ЗАКАЗЧИК: АО «Чувашская энергосбытовая компания» Юридический и почтовый адрес: 428020, г.Чебоксары, ул.Гладкова, 13«а». ИНН 2128700232, КПП 213050001 Р/с 40702810075020102938 в Чувашском отделении №8613 ПАО «Сбербанк России» к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 Исполнительный директор __________________________/А.Н. Гончаров/ |
| --- | --- | --- |

Конец формы

- Приложение №1

- к Договору №____________

- от _______________

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- Заказчик: Акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», местонахождение, юридический и фактический адрес: РФ, 428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д.13А.

- Существующее положение.

Электроснабжение здания Управления Общества организовано от источников питания РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ СПО-1/400 кВА по КЛ-6 кВ от яч.108 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Южная" и РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ СПО-2/400 кВА по КЛ-6 кВ от яч.208 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Южная".

3. Цель.

Осуществить работы по строительству КЛ-0,4 кВ АО «Чувашская энергосбытовая компания» по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д.13А, в соответствии с рабочей документацией и Техническими условиями от источников питания РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ СПО-1/400 кВА по КЛ-6 кВ от яч.108 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Южная" и РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ СПО-2/400 кВА по КЛ-6 кВ от яч.208 ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Южная" до ВРУ административного здания Управления и ВРУ гаража.

4. Задачи:

- от существующих КТП до ВРУ здания необходимо проложить две новые взаиморезервируемые кабельные линии типа 2хАВБбШв 4х150 в соответствии с рабочей документацией;

- на границе раздела организовать учет в соответствии с рабочей документацией;

- от ВРУ здания до ВРУ гаража проложить новый кабель типа АВВГнг(А)-LS 4х25 в соответствии с рабочей документацией;

- произвести работы по замене шкафов ВРУ в соответствии с рабочей документацией;

- произвести все необходимые для ввода электроустановки в эксплуатацию пуско-наладочные работы, испытания и т.п. с документальным оформлением всех мероприятий.

- Заказчик:						Подрядчик:

- АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- Исполнительный директор

- _______________________ А.Н. Гончаров	_______________/_______________/

Приложение №3

- к Договору  №____________

- от «__»________________201__ г.

| - Справка Подрядчика о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (руб) | Срок действия | Иные существенные условия | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

- Приложение №1

- к справке Подрядчика о цепочке

- собственников, включая

- бенефициаров (в том числе конечных)

- Перечень подтверждающих документов

- Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, а также:

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:

- список владельцев ценных бумаг;

- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;

- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:

- учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;

- решение (протокол) о приеме новых участников;

- устав.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений):

- учредительный договор или положение;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:

- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;

- решение о создании.

  - для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:

- решение и договор о создании.

  - для иных организационно - правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:

- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;

- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.

- Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.

- Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме Приложения № 2 к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

- Для Руководителя организации (в не зависимости от того является он собственником организации или нет) - оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально.

- Приложение №2

- к справке Подрядчика о цепочке

- собственников, включая

- бенефициаров (в том числе конечных)

- Согласие на передачу

- персональных и иных охраняемых законом данных

- Я, ____________________________________________________________________________

- (полностью фамилия, имя, отчество)

- ____________________________________________________________________________

- (дата, месяц, год и место рождения)

- _____________________________________________________________________________

- (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

- ____________________________________________________________________________,

- (основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, выдавшего органа, кода подразделения)

- _____________________________________________________________________________,

- (зарегистрированный по адресу)

- в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу Публичным акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро», место нахождения: 660075, Красноярский край, город Красноярск, улица Республики, дом 51, ОГРН: 1042401810494, ИНН: 2460066195, КПП: 24600100) в Министерство энергетики Российской Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих данных:

- персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);

- иных охраняемых законом данных: ___________________________________.

- (указать каких)

- На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:

- запрет на разглашение указанных сведений;

- требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;

- ответственность за утрату  документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений.

- Доступ к персональным и иным охраняемым законом данных в органе, в который такие данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.

- Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания.

- ______________________                                      ___________________________

- (дата)						              (подпись)